ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АИС «RestaurantControl».

| УТВЕРЖДАЮ: Секретарь-заместитель Министра экономического развития РФ _________________ И.И. Иванов «08»Апреля 2026 г. | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АИС «RestaurantControl». ________________ П.П. Петров «08»Апреля 2026 г. |
| --- | --- |

Единый интернет-Портал для размещения информации о разработке

федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных

правовых актов и результатов их общественного обсуждения

«Корпоративное хранилище данных»

КХД

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 85 листах

Действует с «08»Апреля 2026 г.

| Согласовано: Директор департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития РФ _________________ С.С. Сидоров «08»Апреля 2026 г. |  |
| --- | --- |

Москва 2020

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2. Назначение и цели создания системы	4

3. Характеристика объектов автоматизации	5

4. Требования к системе	6

5. Состав и содержание работ по созданию системы	25

6. Порядок контроля и приёмки системы	26

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	28

8. Требования к документированию	29

9. Источники разработки	31

1. Общие сведения

### 1.1. Наименование системы

#### 1.1.1. Полное наименование системы

Полное наименование системы:
Автоматизированная информационная система управления рестораном.

#### 1.1.2. Краткое наименование системы

Краткое наименование системы:
АИС «RestaurantControl».

#### 1.2. Основания для проведения работ

Основанием для разработки системы является необходимость автоматизации деятельности ресторана, связанной с приёмом и сопровождением заказов, контролем работы кухни, учётом складских остатков, формированием отчётности и повышением качества управления рестораном.

#### 1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика

#### 1.3.1. Заказчик

Заказчик: ресторан «PolyBistro»

Адрес фактический: г. Томск Кировский район Ул. Советская 78

Телефон / Факс: +7 (3822) 996098

#### 1.3.2. Разработчик

Разработчик: ООО Прокопьев Д. А.

Адрес фактический: Г. Томск

Телефон / Факс: +7 (913) 8594771

#### 1.4. Плановые сроки начала и окончания работы

Плановый срок выполнения работ по созданию системы составляет до 3 месяцев с момента утверждения технического задания.

#### 1.5. Источники и порядок финансирования

### Финансирование работ определяется заказчиком и исполнителем.

#### 1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Результаты работ по созданию системы оформляются и предъявляются заказчику поэтапно.
По завершении каждого этапа разрабатываются и передаются:

- проектная документация;

- описание системы;

- пользовательская документация;

- результаты испытаний;

- итоговые материалы по внедрению.

2. Назначение и цели создания системы

### 2.1. Назначение системы

АИС «RestaurantControl» предназначена для автоматизации деятельности ресторана.

Система должна обеспечивать автоматизацию следующих процессов:

- оформление заказов гостей;

- изменение и сопровождение заказов;

- передача заказов на кухню;

- контроль статусов приготовления;

- контроль загрузки зала;

- контроль загрузки кухни;

- учёт ингредиентов и складских остатков;

- формирование отчётов по смене;

- поддержку управленческого контроля.

Объектами автоматизации являются:

- зал ресторана;

- кухня ресторана;

- склад ингредиентов;

- деятельность официантов, поваров и менеджера.

### 2.2. Цели создания системы

Целями создания системы являются:

- сокращение времени обслуживания гостей;

- уменьшение количества ошибок при передаче заказов;

- повышение прозрачности работы зала и кухни;

- автоматизация складского учёта;

- повышение качества управленческой и финансовой аналитики.

Таблица 1. Цели создания системы и критерии их достижения

| Цель | Критерий достижения |
| --- | --- |
| Сокращение времени оформления заказа | время оформления одного заказа не более 1–2 минут |
| Ускорение передачи заказа на кухню | время передачи заказа не более 5 секунд |
| Повышение оперативности контроля | отображение актуального статуса заказа в режиме, близком к реальному времени |
| Снижение ошибок в учёте ингредиентов | автоматическое списание по рецептуре |
| Повышение качества аналитики | формирование отчётов по смене, заказам, загрузке и выручке |

3. Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность ресторана «PolyBistro», связанная с обслуживанием гостей, приготовлением блюд, учётом заказов, контролем загрузки зала и кухни, а также формированием отчётности. В ранее подготовленных материалах по проекту указано, что ресторан функционирует как единый территориально сосредоточенный объект, включающий зал обслуживания, кухню и складское помещение, а в работе системы участвуют официанты, повара, администратор зала, управляющий и бухгалтер .

Организационная структура заказчика включает несколько основных функциональных зон:

- зал обслуживания гостей;

- кухня;

- склад;

- управленческий уровень.

В зале обслуживания работают официанты и менеджер зала. Их деятельность связана с размещением гостей, оформлением и сопровождением заказов, контролем состояния обслуживания и завершением расчёта. На кухне работают повара, которые получают заказы, управляют процессом приготовления и фиксируют статусы готовности блюд. Управленческий уровень представлен менеджером, который контролирует загрузку зала и кухни, отслеживает состояние заказов и формирует отчётность по смене. Такая структура уже была выделена в концепции и вариантах использования системы .

Сфера автоматизации охватывает основные бизнес-процессы ресторана, в которых в текущем состоянии используются разрозненные инструменты: Excel, кассовые программы и бумажные журналы. В концепции проекта отмечены ключевые недостатки существующего подхода: отсутствие единой базы данных, ошибки в расчётах, задержки передачи заказов на кухню и отсутствие полноценной аналитики .

Как объект автоматизации рассматриваются бизнес-процессы, выполняемые в структурных подразделениях ресторана. Для них проводится анализ возможности автоматизации и принимается решение о включении в проект.

Таблица 1. Характеристика объектов автоматизации

| Структурное подразделение | Наименование процесса | Возможность автоматизации | Решение об автоматизации в ходе проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Зал обслуживания | Регистрация заказа гостя | Возможна | Будет автоматизирован |
| Зал обслуживания | Изменение и сопровождение заказа | Возможна | Будет автоматизирован |
| Зал обслуживания | Контроль загрузки зала и состояния столов | Возможна | Будет автоматизирован |
| Кухня | Получение заказа на приготовление | Возможна | Будет автоматизирован |
| Кухня | Фиксация результатов приготовления | Возможна | Будет автоматизирован |
| Кухня | Контроль загрузки кухни | Возможна | Будет автоматизирован |
| Склад | Учёт ингредиентов и остатков | Возможна | Будет автоматизирован |
| Склад | Списание ингредиентов по рецептуре | Возможна | Будет автоматизирован |
| Управление | Формирование отчёта по смене | Возможна | Будет автоматизирован |
| Управление | Анализ выручки, загрузки персонала и заказов | Возможна | Будет автоматизирован |

В результате анализа установлено, что все ключевые процессы ресторана поддаются автоматизации, поскольку они имеют формализуемые входные и выходные данные, повторяемые сценарии выполнения и чётко определённых участников. Это подтверждается ранее выделенными вариантами использования системы, среди которых регистрация заказа, запрос о заказе, контроль загрузки зала, получение заказа на кухню, фиксация результатов приготовления и формирование отчёта по смене .

Таким образом, объектами автоматизации в рамках проекта являются основные операционные и управленческие процессы ресторана, выполняемые в зале, на кухне, на складе и на уровне управления. Их автоматизация позволит сократить время обслуживания гостей, повысить прозрачность текущих процессов и улучшить качество управленческих решений

4. Требования к системе

### 4.1. Требования к системе в целом

АИС «RestaurantControl» должна быть централизованной системой, в которой хранение, обработка и актуализация данных выполняются в единой базе данных. Централизованный характер системы обусловлен тем, что ресторан рассматривается как единый территориально сосредоточенный объект, а одной из ключевых проблем текущей деятельности является использование разрозненных инструментов: Excel, кассовых программ и бумажных журналов. В концепции проекта прямо указано, что система должна обеспечить единую информационную базу, прозрачность процессов и комплексный охват функций ресторана .

Система должна иметь трёхуровневую архитектуру:

- Уровень представления — пользовательские рабочие места официанта, повара и менеджера, через которые осуществляется ввод, просмотр и корректировка данных.

- Прикладной уровень — серверная логика системы, обеспечивающая обработку заказов, управление статусами, расчёты, формирование отчётов и реализацию бизнес-правил.

- Уровень данных — централизованная база данных, обеспечивающая хранение сведений о заказах, блюдах, рецептурах, ингредиентах, статусах, пользователях и отчётной информации.

В составе системы предлагается выделить следующие функциональные подсистемы.

- Подсистема управления заказами, предназначенная для регистрации, изменения, удаления и сопровождения заказов гостей.

- Подсистема кухонного исполнения, предназначенная для получения заказов на кухню, изменения статусов приготовления и фиксации результатов исполнения.

- Подсистема контроля зала, предназначенная для отображения занятости столов, состояния обслуживания и текущей ситуации в зале.

- Подсистема складского учёта, предназначенная для хранения данных об ингредиентах, учёта остатков и автоматического списания по рецептуре.

- Подсистема отчётности и аналитики, предназначенная для формирования отчётов по смене, выручке, загрузке зала и кухни, а также популярности блюд.

- Подсистема управления пользователями и доступом, предназначенная для авторизации пользователей, разграничения прав доступа и ведения журнала действий.

Таблица 1. Функциональные подсистемы системы

| Подсистема | Назначение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| Подсистема управления заказами | Регистрация, изменение, удаление и сопровождение заказов | Работа с заказами в режиме реального времени, привязка к столу и официанту |
| Подсистема кухонного исполнения | Получение заказов на кухню и изменение статусов приготовления | Отображение состава заказа, очередности, комментариев и текущего статуса |
| Подсистема контроля зала | Контроль занятости столов и состояния обслуживания | Визуализация схемы зала, отображение статусов столов и активных заказов |
| Подсистема складского учёта | Учёт ингредиентов и списание по рецептуре | Актуализация остатков, контроль наличия ингредиентов |
| Подсистема отчётности и аналитики | Формирование отчётов и агрегированной информации | Вывод отчётов по смене, выручке, загрузке и заказам |
| Подсистема управления доступом | Авторизация и разграничение прав | Ролевой доступ для официанта, повара и менеджера |

Перечень указанных подсистем соответствует ранее выделенным бизнес-процессам ресторана и вариантам использования системы, включая регистрацию заказа, контроль загрузки зала, получение заказа на кухню, фиксацию результатов приготовления и формирование отчётов .

Для организации информационного обмена между компонентами системы должны использоваться стандартные сетевые средства. На транспортно-сетевом уровне в качестве базового протокола взаимодействия должен использоваться TCP/IP. Для доступа пользовательских рабочих мест к прикладной части системы должен использоваться HTTP/HTTPS. Взаимодействие прикладного уровня с централизованной базой данных должно осуществляться средствами, поддерживаемыми выбранной СУБД и серверной платформой.

Смежными по отношению к системе могут являться:

- кассовое оборудование;

- платёжные терминалы;

- внешние системы фискального учёта;

- при необходимости — внешние сервисы доставки или программы лояльности.

На начальном этапе внедрения система должна обеспечивать автономную работу в пределах одного ресторана без обязательной интеграции с распределёнными внешними системами. Вместе с тем в концепции проекта указано, что при дальнейшем развитии возможно подключение дополнительных модулей и сервисов, для чего архитектура должна предусматривать возможность расширения и интеграции .

Таблица 2. Смежные системы и способы взаимодействия

| Смежная система | Назначение взаимодействия | Предпочтительный способ взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| Кассовое оборудование | Проведение оплаты фиксация расчётов | Прямая интеграция через программный интерфейс или драйвер оборудования |
| Платёжный терминал | Подтверждение безналичной оплаты | Интеграция на уровне прикладного ПО |
| Внешняя система фискального учёта | Передача данных об оплате | Интеграция через API или штатные средства кассового ПО |
| Дополнительные внешние сервисы | Расширение функциональности системы | API-интеграция при необходимости |

Система должна поддерживать следующие режимы функционирования:

- основной режим;

- профилактический режим.

В основном режиме система должна обеспечивать:

- работу пользователей в соответствии с графиком работы ресторана;

- выполнение основных функций по регистрации и сопровождению заказов;

- передачу заказов на кухню;

- изменение и отображение статусов приготовления;

- контроль загрузки зала и кухни;

- формирование отчётности;

- хранение и обработку данных в централизованной базе.

В профилактическом режиме должна обеспечиваться возможность проведения следующих работ:

- техническое обслуживание;

- обновление программного обеспечения;

- резервное копирование;

- устранение аварийных ситуаций;

- восстановление после сбоев.

Общее время проведения профилактических работ не должно превышать 3% от общего времени работы ресторана, что согласуется с ранее сформулированными требованиями к надёжности и доступности системы .

Для обеспечения надёжного функционирования системы должны быть предусмотрены средства диагностирования её состояния. Диагностирование должно осуществляться штатными средствами программного обеспечения и включать:

- мониторинг доступности базы данных;

- мониторинг корректности обмена между клиентской и серверной частями;

- контроль ошибок передачи заказа на кухню;

- контроль журналов системных ошибок;

- контроль событий авторизации и действий пользователей;

- ведение электронного журнала инцидентов.

Кроме того, должно быть обеспечено:

- автоматическое журналирование ошибок и сбоев;

- ведение журналов операций пользователей;

- контроль состояния серверной части и базы данных;

- регулярное резервное копирование;

- возможность восстановления системы после отказа.

Таблица 3. Средства диагностирования системы

| Контролируемый компонент | Средство диагностирования |
| --- | --- |
| База данных | штатные средства администрирования СУБД, контроль доступности и журналов ошибок |
| Сервер приложений | системные журналы, мониторинг служб и журнал прикладных ошибок |
| Клиентские рабочие места | контроль ошибок соединения, сообщения пользователю, журнал клиентских событий |
| Передача заказов на кухню | журнал событий передачи и очередь повторной отправки |
| Действия пользователей | журнал авторизации и операций в системе |

Таким образом, структура системы должна обеспечивать централизованное хранение данных, ролевое взаимодействие участников процесса, поддержку основных бизнес-процессов ресторана и возможность дальнейшего расширения функциональности без изменения базовой архитектуры. Это соответствует концепции проекта и ранее разработанным материалам по предметной области и пользовательским сценариям

#### 4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

4.1.2.1. Требования к численности персонала

В состав персонала, необходимого для обеспечения эксплуатации КХД в рамках соответствующих подразделений Заказчика, необходимо выделение следующих ответственных лиц:

- Руководитель эксплуатирующего подразделения - 1 человек.

- Администратор подсистемы сбора, обработки и загрузки данных - 2 человека.

- Администратор подсистемы хранения данных - 2 человека.

- Администратор подсистемы формирования и визуализации отчетности - 1 человек.

Данные лица должны выполнять следующие функциональные обязанности.

- Руководитель эксплуатирующего подразделения - на всем протяжении функционирования КХД обеспечивает общее руководство группой сопровождения, ...

- Администратор подсистемы сбора, обработки и загрузки данных - на всем протяжении функционирования КХД обеспечивает контроль процессов ETL, подготовку и загрузка данных из внешних источников в хранилище данных, ...

- Администратор подсистемы хранения данных - на всем протяжении функционирования КХД обеспечивает распределение дискового пространства, модификацию структур БД, оптимизацию производительности, ...

- Администратор подсистемы формирования и визуализации отчетности - на всем протяжении функционирования КХД обеспечивает поддержку пользователей, формирование отчетности, ...

4.1.2.2. Требования к квалификации персонала

К квалификации персонала, эксплуатирующего АИС «RestaurantControl», предъявляются требования, определяемые ролью пользователя в системе и выполняемыми им функциями. Состав основных пользователей системы был ранее определён как официант, повар и менеджер, а также системный администратор как лицо, обеспечивающее сопровождение и техническую поддержку системы .

Конечные пользователи системы должны обладать знаниями в своей предметной области и практическими навыками работы с программным интерфейсом, достаточными для выполнения повседневных операций без привлечения технических специалистов. Требования к квалификации персонала должны обеспечивать корректную эксплуатацию системы, своевременное выполнение операций и снижение вероятности ошибок при работе.

Таблица 1. Требования к квалификации персонала

| Категория персонала | Требования к квалификации |
| --- | --- |
| Официант | Понимание состава и структуры заказа; навыки работы с интерфейсом регистрации и сопровождения заказов; умение проверять состав заказа, вносить изменения и отслеживать его статус |
| Повар | Знание процессов приготовления блюд и порядка работы кухни; понимание статусов исполнения заказа; навыки работы со списком активных заказов и интерфейсом фиксации результатов приготовления |
| Менеджер | Знание процессов обслуживания гостей, организации работы зала и кухни; навыки контроля загрузки зала и кухни; умение работать с отчётами, анализировать текущее состояние заказов и принимать организационные решения |
| Системный администратор | Знание архитектуры клиент-серверных приложений; знание используемой СУБД; навыки установки, настройки и сопровождения программного обеспечения; умение выполнять резервное копирование, восстановление данных, контроль журналов ошибок и управление учётными записями пользователей |

Официант как пользователь системы должен уметь:

- создавать новый заказ;

- изменять состав заказа в допустимых пределах;

- отслеживать текущее состояние заказа;

- корректно завершать обслуживание и передавать данные в систему.

Такие требования следуют из ранее определённых вариантов использования, в которых официант выполняет регистрацию заказа, изменение заказа и запрос о заказе .

Повар должен уметь:

- работать со списком заказов, поступивших на кухню;

- определять текущее состояние приготовления;

- изменять статусы блюд и заказов;

- фиксировать результат приготовления;

- корректно реагировать на ситуации, связанные с задержками, отменой заказа или отсутствием ингредиентов.

Эти требования соответствуют ранее разработанным сценариям получения заказа на кухню и фиксации результатов приготовления .

Менеджер должен уметь:

- контролировать загрузку зала;

- отслеживать состояние обслуживания;

- анализировать состояние заказов;

- формировать отчётность по итогам смены;

- принимать организационные решения при возникновении задержек и проблемных ситуаций.

Эти функции отражены в вариантах использования «Контроль загрузки зала», «Удаление заказа» и «Формирование отчёта по смене» .

Системный администратор должен обладать квалификацией, достаточной для сопровождения системы в процессе эксплуатации. Он должен знать:

- принципы работы используемой операционной системы;

- принципы функционирования СУБД;

- способы резервного копирования и восстановления базы данных;

- порядок настройки прав доступа;

- методы диагностики сбоев и анализа журналов работы системы.

Дополнительные требования к подготовке персонала

Перед вводом системы в эксплуатацию пользователи должны пройти предварительное обучение работе с системой. В концепции проекта уже определены ориентиры по обучению персонала: время обучения официантов и поваров — не более 2 рабочих дней, управляющего и администратора — не более 1 рабочего дня .
После завершения обучения пользователи должны:

- понимать назначение своей роли в системе;

- уметь выполнять типовые операции без посторонней помощи;

- корректно интерпретировать сообщения системы;

- знать порядок действий при возникновении ошибок или нестандартных ситуаций.

Таким образом, требования к квалификации персонала направлены на обеспечение корректной и устойчивой эксплуатации АИС «RestaurantControl», снижение количества пользовательских ошибок и эффективное использование всех предусмотренных функций системы.

4.1.2.3. Требования к режимам работы персонала

Персонал, работающий с АИС «RestaurantControl» и выполняющий функции её эксплуатации, сопровождения и обслуживания, должен работать в режимах, соответствующих характеру выполняемых задач и графику деятельности ресторана. Поскольку система предназначена для поддержки текущих бизнес-процессов ресторана, режим работы конечных пользователей должен быть синхронизирован с режимом работы соответствующих подразделений: зала, кухни и управления .

Конечные пользователи системы, к которым относятся официанты, повара и менеджер, должны работать с системой в соответствии с основным рабочим графиком ресторана и установленными сменами. В ранее подготовленных материалах указано, что система используется в ходе повседневной деятельности ресторана для оформления заказов, контроля загрузки зала, получения заказов на кухню и фиксации результатов приготовления, то есть в течение всей рабочей смены персонала .

Системный администратор, обеспечивающий сопровождение системы, должен работать по графику, обеспечивающему контроль работоспособности системы, выполнение резервного копирования, проведение профилактических работ и устранение возможных сбоев. Основные работы по техническому обслуживанию и обновлению системы должны выполняться вне пиковых часов работы ресторана или в нерабочее время, чтобы не нарушать основной процесс обслуживания гостей.

Таблица 1. Требования к режимам работы персонала

| Категория персонала | Режим работы |
| --- | --- |
| Официант | В соответствии с графиком смен работы зала ресторана |
| Повар | В соответствии с графиком смен работы кухни |
| Менеджер | В соответствии с основным рабочим графиком ресторана |
| Системный администратор | В соответствии с графиком сопровождения системы и регламентом технического обслуживания |

Для конечных пользователей система должна быть доступна в течение всей рабочей смены подразделения. Для персонала сопровождения должны быть предусмотрены условия, позволяющие:

- выполнять диагностику состояния системы;

- проводить резервное копирование базы данных;

- выполнять обновление программного обеспечения;

- устранять аварийные ситуации;

- контролировать журналы ошибок и событий.

Профилактические и регламентные работы должны выполняться по возможности в нерабочее время ресторана либо в периоды минимальной нагрузки на систему. Общее время недоступности системы в связи с техническим обслуживанием не должно превышать допустимых значений, установленных требованиями к надёжности и доступности системы .

Таким образом, режимы работы персонала должны обеспечивать непрерывную поддержку основных процессов ресторана в рабочее время и возможность технического сопровождения системы без существенного влияния на деятельность предприятия.

4.1.3. Показатели назначения

4.1.3.1. Параметры, характеризующие степень соответствия системы назначению

АИС «RestaurantControl» должна обеспечивать количественные показатели, характеризующие степень соответствия системы её назначению и подтверждающие возможность решения основных задач автоматизации ресторана. Указанные показатели определяются составом контролируемых объектов, набором обрабатываемых данных и объёмом аналитической информации, предоставляемой пользователям системы.

Система должна обеспечивать следующие количественные показатели:

- Количество измерений — не менее 8.

- Количество показателей — не менее 12.

- Количество аналитических отчётов — не менее 6.

Под измерениями в рамках данной системы понимаются основные аналитические разрезы, по которым производится учёт, контроль и анализ данных. К ним относятся:

- заказы;

- блюда;

- ингредиенты;

- столы;

- официанты;

- повара;

- смены;

- статусы заказов.

Под показателями понимаются основные количественные характеристики, рассчитываемые и отображаемые системой. К ним относятся:

- количество заказов;

- количество активных заказов;

- количество завершённых заказов;

- время оформления заказа;

- время передачи заказа на кухню;

- время приготовления блюда;

- количество отменённых заказов;

- выручка за смену;

- средний чек;

- количество занятых столов;

- количество свободных столов;

- остатки ингредиентов на складе.

Под аналитическими отчётами понимаются формируемые системой отчётные формы, предназначенные для контроля и анализа деятельности ресторана. Система должна обеспечивать формирование как минимум следующих отчётов:

- отчёт по смене;

- отчёт по выручке;

- отчёт по количеству заказов;

- отчёт по загрузке зала;

- отчёт по загрузке кухни;

- отчёт по популярности блюд.

Таким образом, указанные количественные показатели подтверждают, что система ориентирована не только на выполнение операционных функций, но и на поддержку контроля, анализа и принятия управленческих решений в деятельности ресторана.

4.1.3.2. Требования к приспособляемости системы к изменениям

Обеспечение приспособляемости АИС «RestaurantControl» должно выполняться за счёт организационных и технических мер, позволяющих адаптировать систему к изменению бизнес-процессов ресторана, состава пользователей, структуры данных и требований к отчётности без полной переработки архитектуры системы.

Приспособляемость системы должна обеспечиваться за счёт:

- своевременного администрирования системы;

- изменения и расширения справочников, используемых в системе;

- модернизации процессов обработки, передачи и хранения данных в соответствии с новыми требованиями;

- модификации процедур доступа и представления данных конечным пользователям;

- наличия настроечных и конфигурационных файлов у программных компонентов системы;

- изменения состава отчётов и аналитических представлений без переработки базовой архитектуры;

- возможности добавления новых ролей пользователей и корректировки прав доступа;

- возможности расширения перечня блюд, ингредиентов, рецептур, статусов заказов и других сущностей предметной области;

- возможности интеграции с дополнительными внешними сервисами и оборудованием;

- масштабирования системы при увеличении числа сотрудников, заказов и рабочих мест.

Приспособляемость системы особенно важна в связи с тем, что в ранее разработанной концепции проекта уже предусмотрены перспективы развития ресторана, в том числе увеличение количества персонала, а также возможность подключения дополнительных модулей, например службы доставки или программы лояльности .

Система должна обеспечивать возможность внесения изменений в следующие элементы без изменения общей логики её функционирования:

- структура меню;

- состав и нормы расхода ингредиентов;

- правила формирования заказов;

- перечень и состав отчётов;

- пользовательские роли и права доступа;

- параметры отображения информации в интерфейсе;

- параметры взаимодействия со смежными системами.

Таким образом, приспособляемость системы должна обеспечивать её развитие и модификацию в соответствии с изменяющимися условиями деятельности ресторана, сохраняя при этом работоспособность, целостность данных и удобство эксплуатации.

4.1.3.3. Требования к сохранению работоспособности системы в различных вероятных условиях

В зависимости от различных вероятных условий АИС «RestaurantControl» должна выполнять требования, приведённые в таблице.

Таблица 1. Требования к сохранению работоспособности системы в различных вероятных условиях

| Вероятное условие | Требование |
| --- | --- |
| Нарушение внешнего электроснабжения серверного оборудования продолжительностью до 15 минут | Функционирование системы в полном объёме при наличии источника бесперебойного питания |
| Нарушение внешнего электроснабжения серверного оборудования продолжительностью более 15 минут | Корректное завершение активных процессов, сохранение данных и перевод системы в состояние безопасной остановки |
| Сбой электропитания рабочего места официанта, повара или менеджера | Сохранность ранее подтверждённых данных в централизованной базе данных; возможность продолжения работы после восстановления питания |
| Потеря соединения между клиентским рабочим местом и сервером | Уведомление пользователя о потере связи; предотвращение некорректного ввода данных; повторное подключение после восстановления соединения |
| Временная недоступность сервера приложений | Уведомление системного администратора; регистрация инцидента в журнале ошибок; восстановление работы после устранения причины отказа |
| Выход из строя сервера базы данных | Уведомление системного администратора; прекращение операций, требующих записи в базу данных; восстановление работоспособности из резервной копии после устранения отказа |
| Ошибка передачи заказа на кухню | Сохранение заказа в системе; постановка передачи в очередь повторной отправки; уведомление пользователя о задержке |
| Отсутствие ответа от подсистемы отображения заказов на кухне | Уведомление системного администратора и менеджера; сохранение заказа в базе данных; возможность повторной отправки после восстановления работоспособности |
| Ошибка в работе программного обеспечения клиентского приложения | Вывод сообщения пользователю; регистрация ошибки в журнале; сохранение ранее подтверждённых данных |
| Ошибка в работе прикладной логики системы | Регистрация события в журнале; уведомление системного администратора; выполнение процедур восстановления или переход в безопасный режим |
| Повреждение или потеря части данных вследствие программного сбоя | Восстановление данных из резервной копии и журнала изменений |
| Рост нагрузки на систему в пределах установленного числа пользователей | Сохранение работоспособности системы и выполнение основных функций в пределах нормативного времени отклика |
| Увеличение количества заказов в часы пиковой нагрузки | Сохранение возможности регистрации заказов, передачи на кухню и отображения статусов без потери данных |
| Отказ рабочего места одного из пользователей | Работа остальных пользователей должна продолжаться без остановки системы в целом |

Система должна обеспечивать сохранение своего целевого назначения при наступлении перечисленных вероятных условий, если они не превышают пределы, предусмотренные эксплуатационными требованиями. Для этого должны быть предусмотрены:

- резервное копирование базы данных;

- журналирование операций и ошибок;

- контроль состояния серверной и клиентской частей системы;

- использование источников бесперебойного питания для серверного оборудования;

- возможность восстановления данных и повторного выполнения критически важных операций.

Таким образом, система должна сохранять работоспособность, целостность данных и возможность восстановления после наиболее вероятных отказов, возникающих в ходе эксплуатации ресторана.

4.1.4. Требования к надежности

4.1.4.1. Состав показателей надежности для системы в целом

Уровень надежности должен достигаться согласованным применением организационных, организационно-технических мероприятий и программно-аппаратных средств.

Надежность должна обеспечиваться за счет:

- применения технических средств, системного и базового программного обеспечения, соответствующих классу решаемых задач;

- своевременного выполнения процессов администрирования Системы КХД;

- соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных средств;

- предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала.

Время устранения отказа должно быть следующим:

- при перерыве и выходе за установленные пределы параметров электропитания - не более X минут.

- при перерыве и выходе за установленные пределы параметров программного обеспечением - не более Y часов.

- при выходе из строя АПК ХД - не более 5 часов.

Система должна соответствовать следующим параметрам:

- среднее время восстановления Q часов - определяется как сумма всех времен восстановления за заданный календарный период, поделенные на продолжительность этого периода;

- коэффициент готовности W - определяется как результат отношения средней наработки на отказ к сумме средней наработки на отказ и среднего времени восстановления;

- время наработки на отказ E часов - определяется как результат отношения суммарной наработки Системы к среднему числу отказов за время наработки.

Средняя наработка на отказ АПК не должна быть меньше G часов.

4.1.4.2. Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются требования к надежности

Под аварийной ситуацией понимается аварийное завершение процесса, выполняемого той или иной подсистемой КХД, а также «зависание» этого процесса.

При работе системы возможны следующие аварийные ситуации, которые влияют на надежность работы системы:

- сбой в электроснабжении сервера;

- сбой в электроснабжении рабочей станции пользователей системы;

- сбой в электроснабжении обеспечения локальной сети (поломка сети);

- ошибки Системы КХД, не выявленные при отладке и испытании системы;

- сбои программного обеспечения сервера.

4.1.4.3. Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

К надёжности технических средств АИС «RestaurantControl» предъявляются требования, обеспечивающие устойчивую и непрерывную работу системы в условиях эксплуатации ресторана. Поскольку система поддерживает критически важные процессы обслуживания гостей, передачи заказов на кухню, контроля статусов и формирования отчётности, используемые аппаратные и программные средства должны соответствовать классу решаемых задач и обеспечивать восстановление работоспособности после сбоев. В ранее разработанной концепции для системы уже зафиксированы требования по доступности, резервному копированию и недопустимости потери данных при штатной эксплуатации .

К надёжности оборудования предъявляются следующие требования:

- в качестве серверных и клиентских аппаратных платформ должны использоваться технические средства, обеспечивающие устойчивую работу в течение всей рабочей смены ресторана;

- используемые технические средства должны соответствовать характеру выполняемых функций и предполагаемой нагрузке;

- аппаратно-программный комплекс системы должен обеспечивать возможность восстановления после программных и аппаратных сбоев;

- серверное оборудование должно обеспечивать надёжное хранение и обработку данных при одновременной работе нескольких пользователей;

- активное сетевое оборудование должно обеспечивать стабильное взаимодействие между клиентскими рабочими местами и серверной частью системы.

К надёжности электроснабжения предъявляются следующие требования:

- серверное оборудование должно быть оснащено источником бесперебойного питания с возможностью автономной работы системы не менее 15 минут;

- должно быть обеспечено автоматическое уведомление системного администратора о переходе системы на автономный режим работы;

- должны использоваться средства автоматического корректного завершения работы операционной системы и серверных служб в случае, если продолжительность перебоя электропитания превышает 10 минут;

- должно быть обеспечено бесперебойное питание активного сетевого оборудования, участвующего в функционировании системы;

- при кратковременных перебоях электропитания не должна допускаться потеря уже сохранённых данных.

Надёжность аппаратных и программных средств должна обеспечиваться за счёт следующих организационных мероприятий:

- предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала;

- своевременного выполнения процедур администрирования системы;

- соблюдения регламентов эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных средств;

- своевременного выполнения резервного копирования базы данных;

- регулярного контроля журналов ошибок и состояния компонентов системы;

- периодической проверки корректности восстановления данных из резервных копий.

Надёжность программного обеспечения подсистем должна обеспечиваться за счёт:

- использования надёжного системного и прикладного программного обеспечения;

- корректной реализации логики подсистем управления заказами, кухонного исполнения, контроля зала, складского учёта и отчётности;

- проведения комплекса мероприятий по отладке, тестированию, поиску и устранению ошибок;

- ведения журналов системных сообщений и ошибок по подсистемам для последующего анализа;

- применения механизмов обработки исключительных ситуаций и предотвращения потери данных;

- сохранения целостности информации при ошибках связи, сбоях пользовательских рабочих мест и временной недоступности отдельных компонентов.

Таблица 1. Основные требования к надёжности технических и программных средств

| Объект | Требование |
| --- | --- |
| Серверное оборудование | Устойчивое функционирование, соответствие предполагаемой нагрузке, возможность восстановления после сбоев |
| Клиентские рабочие места | Стабильная работа в течение смены, корректное взаимодействие с сервером |
| Сетевое оборудование | Обеспечение постоянной связи между компонентами системы |
| Электропитание серверов | Использование ИБП с автономной работой не менее 15 минут |
| Электропитание сетевого оборудования | Бесперебойное питание на время кратковременных перебоев |
| База данных | Сохранность данных, резервное копирование, возможность восстановления |
| Прикладное ПО | Устойчивость к ошибкам, журналирование, корректная обработка исключений |

Таким образом, надёжность технических средств и программного обеспечения АИС «RestaurantControl» должна обеспечиваться сочетанием устойчивой аппаратной платформы, защищённого электропитания, корректной организации сопровождения и использования программных механизмов, направленных на предупреждение, выявление и устранение сбоев.

4.1.4.4. Требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания системы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

Проверка выполнения требований по надёжности АИС «RestaurantControl» должна производиться на различных стадиях создания и эксплуатации системы с использованием методов, соответствующих этапу жизненного цикла системы.

На этапе проектирования проверка выполнения требований по надёжности должна производиться расчётным путём на основе анализа архитектуры системы, предполагаемых режимов функционирования, структуры хранения данных, состава программных и технических средств, а также вероятных отказов и аварийных ситуаций.

На этапах испытаний и эксплуатации проверка выполнения требований по надёжности должна осуществляться по методике разработчика, согласованной с заказчиком. Указанная методика должна предусматривать проверку способности системы сохранять работоспособность, целостность данных и возможность восстановления после отказов.

Контроль показателей надёжности должен включать:

- проверку устойчивости работы системы при штатной нагрузке;

- проверку корректности передачи заказов и изменения статусов;

- проверку сохранности данных при сбоях связи и отказах рабочих мест;

- проверку выполнения резервного копирования и восстановления базы данных;

- проверку реакции системы на аварийные и нештатные ситуации;

- анализ журналов системных ошибок и инцидентов;

- оценку времени восстановления после отказов.

На стадии предварительных испытаний должна проводиться проверка основных механизмов обеспечения надёжности, включая журналирование, резервное копирование, восстановление после сбоев и корректную обработку ошибок.
На стадии опытной эксплуатации должны подтверждаться показатели устойчивости системы в реальных условиях работы ресторана.
На стадии промышленной эксплуатации контроль надёжности должен выполняться путём постоянного мониторинга состояния системы, анализа инцидентов и соблюдения регламентов сопровождения.

Таким образом, методы оценки и контроля надёжности должны обеспечивать подтверждение того, что АИС «RestaurantControl» соответствует установленным требованиям по доступности, сохранности данных и восстановлению работоспособности на всех стадиях её жизненного цикла.

4.1.5. Требования к эргономике и технической эстетике

Подсистема формирования и визуализации отчётности АИС «RestaurantControl» должна обеспечивать удобный для конечного пользователя интерфейс, соответствующий задачам контроля, анализа и принятия управленческих решений. Поскольку система используется официантами, поварами и менеджером в условиях интенсивной повседневной работы ресторана, интерфейс должен быть понятным, единообразным и ориентированным на быстрое выполнение типовых операций. В ранее разработанных материалах отмечено, что система должна снизить влияние человеческого фактора, повысить прозрачность процессов и обеспечить удобный централизованный доступ к информации .

В части внешнего оформления подсистема формирования и визуализации отчётности должна удовлетворять следующим требованиям:

- интерфейсы подсистемы должны быть типизированы и выполнены в едином стиле;

- должен быть обеспечен локализованный русскоязычный интерфейс пользователя;

- в интерфейсе должен использоваться читаемый стандартный шрифт без засечек, например Arial, Calibri или другой аналогичный системный шрифт;

- основной размер шрифта должен быть не менее 11–12 pt, а для заголовков и ключевых показателей — не менее 12–14 pt;

- цветовая палитра интерфейса должна быть сдержанной, контрастной и удобной для длительной работы, без избыточно ярких и раздражающих сочетаний;

- в шапке печатных и экранных форм отчётности должен использоваться логотип заказчика или наименование ресторана.

В части диалога с пользователем подсистема формирования и визуализации отчётности должна обеспечивать:

- наличие горячих клавиш или иных быстрых способов вызова наиболее часто используемых функций;

- вывод на экран понятных сообщений об ошибках на русском языке;

- отображение в сообщениях об ошибках наименования ошибки и рекомендаций по её устранению;

- подтверждение выполнения ключевых действий пользователя, связанных с формированием, сохранением или экспортом отчётов.

В части процедур ввода-вывода данных подсистема формирования и визуализации отчётности должна обеспечивать:

- возможность анализа данных в табличном виде;

- возможность анализа данных в графическом виде;

- возможность фильтрации, сортировки и группировки данных в отчётах;

- возможность получения сводной информации по заказам, выручке, загрузке зала, загрузке кухни и другим показателям;

- возможность экспорта отчётов в распространённые форматы электронных документов.

К другим подсистемам АИС «RestaurantControl» предъявляются следующие требования к эргономике и технической эстетике.

В части внешнего оформления:

- интерфейсы всех подсистем должны быть типизированы и выполнены в едином стиле;

- элементы управления должны иметь единообразное расположение и оформление;

- экранные формы должны быть адаптированы под специфику работы конкретного пользователя: официанта, повара или менеджера;

- интерфейс должен обеспечивать быстрое восприятие текущего состояния заказа, загрузки зала или кухни.

В части диалога с пользователем:

- для наиболее частых операций должны быть предусмотрены горячие клавиши, кнопки быстрого доступа или иные средства ускоренного выполнения действий;

- при возникновении ошибок на экран должно выводиться сообщение с описанием ошибки и рекомендациями по её устранению на русском языке;

- система должна минимизировать вероятность ошибочных действий пользователя за счёт понятной структуры экранных форм, ограничений ввода и подтверждения критических операций;

- система должна обеспечивать визуальное уведомление о важных событиях, например об успешной регистрации заказа, сбое передачи заказа на кухню или изменении статуса приготовления.

В части процедур ввода-вывода данных:

- должна быть обеспечена возможность получения отчётности по мониторингу работы подсистем;

- должна быть обеспечена удобная форма отображения текущих заказов, статусов и загрузки;

- ввод данных должен быть максимально сокращён до необходимого минимума;

- формы ввода должны обеспечивать логичную последовательность действий пользователя;

- результаты обработки данных должны отображаться быстро, однозначно и без необходимости дополнительной интерпретации.

Таблица 1. Основные требования к эргономике интерфейса

| Область требований | Требование |
| --- | --- |
| Язык интерфейса | Русскоязычный |
| Единый стиль | Все подсистемы должны иметь типизированный интерфейс |
| Шрифт | Читаемый системный шрифт без засечек |
| Размер шрифта | Основной текст 11–12 pt, заголовки 12–14 pt |
| Цветовая палитра | Контрастная, сдержанная, удобная для длительной работы |
| Сообщения об ошибках | На русском языке, с рекомендациями по устранению |
| Быстрые операции | Горячие клавиши, быстрые кнопки, сокращение числа действий |
| Представление данных | Табличное и графическое |
| Вывод отчётности | Возможность просмотра, фильтрации, сортировки и экспорта |

Таким образом, требования к эргономике и технической эстетике АИС «RestaurantControl» должны обеспечивать удобство работы пользователей, снижение вероятности ошибок, ускорение выполнения повседневных операций и повышение эффективности использования системы в условиях реальной работы ресторана.

4.1.6. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Условия эксплуатации, а также виды и периодичность обслуживания технических средств АИС «RestaurantControl» должны соответствовать требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению, изложенным в документации заводов-изготовителей на используемые технические средства.

Технические средства системы и персонал должны размещаться в существующих помещениях заказчика, предназначенных для работы сотрудников ресторана и эксплуатации вычислительной техники. Помещения, в которых размещаются серверное оборудование, клиентские рабочие места и сетевые компоненты системы, должны соответствовать нормативным условиям эксплуатации технических средств. Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69, в том числе:

- температура окружающего воздуха — от 5 до 40 °С;

- относительная влажность воздуха — от 40 до 80 % при температуре 25 °С;

- атмосферное давление — от 630 до 800 мм рт. ст.

Размещение технических средств и организация автоматизированных рабочих мест должны выполняться в соответствии с требованиями эргономики и безопасности, в том числе с учётом положений ГОСТ 21958-76. Рабочие места официантов, поваров и менеджера должны обеспечивать удобство эксплуатации системы, безопасность работы и возможность устойчивого доступа к её функциям.

Для электропитания технических средств системы должна быть предусмотрена сеть, обеспечивающая стабильное питание серверного, клиентского и сетевого оборудования. Электропитание должно соответствовать параметрам, предусмотренным эксплуатационной документацией на используемые устройства. Каждое техническое средство должно подключаться через сетевые розетки с заземляющим контактом. Для серверных и критически важных сетевых компонентов должны использоваться источники бесперебойного питания, обеспечивающие сохранение работоспособности системы при кратковременных перебоях электроснабжения.

В процессе эксплуатации системы должны выполняться следующие виды технического обслуживания:

- контроль работоспособности серверного оборудования;

- контроль работоспособности клиентских рабочих мест;

- контроль состояния сетевого оборудования;

- обновление программного обеспечения;

- проверка целостности базы данных;

- контроль выполнения резервного копирования;

- очистка журналов и архивирование служебных данных;

- диагностика и устранение выявленных сбоев.

Периодичность выполнения технического обслуживания должна определяться регламентом сопровождения системы и эксплуатационной документацией на технические и программные средства. Профилактические работы, обновления и обслуживание должны проводиться, как правило, в нерабочее время ресторана либо в периоды минимальной нагрузки на систему.

Ремонт и замена технических компонентов системы должны выполняться с соблюдением требований изготовителей оборудования и внутреннего регламента сопровождения. При отказе отдельных технических средств должна обеспечиваться возможность восстановления работоспособности системы в максимально короткий срок без потери ранее сохранённых данных.

Для обеспечения выполнения требований по надёжности должен быть сформирован комплект запасных изделий и приборов (ЗИП), необходимый для оперативной замены наиболее критичных элементов технической инфраструктуры. В состав ЗИП могут входить:

- кабели питания и сетевые кабели;

- сетевые адаптеры и коммутационные элементы;

- периферийные устройства ввода;

- резервные накопители данных;

- иные компоненты, необходимые для восстановления работоспособности системы.

Состав, место размещения и условия хранения ЗИП должны определяться на этапе технического проектирования и регламентироваться внутренними документами по эксплуатации системы.

Таблица 1. Основные требования к эксплуатации и обслуживанию компонентов системы

| Объект | Требование |
| --- | --- |
| Помещения эксплуатации | Соответствие нормативным климатическим условиям |
| Рабочие места пользователей | Соответствие требованиям эргономики и безопасности |
| Серверное оборудование | Размещение в условиях, обеспечивающих стабильную эксплуатацию и обслуживание |
| Электропитание | Стабильное питание, заземление, защита от перебоев |
| Критически важные компоненты | Подключение через ИБП |
| Техническое обслуживание | Регулярный контроль, обновление, диагностика, резервное копирование |
| Ремонт и восстановление | Выполнение по регламенту с минимизацией простоя |
| ЗИП | Формирование и хранение комплекта запасных компонентов |

Таким образом, требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АИС «RestaurantControl» должны обеспечивать устойчивую, безопасную и непрерывную работу системы в условиях реальной деятельности ресторана.

4.1.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

4.1.7.1. Требования к информационной безопасности

Обеспечение информационной безопасности АИС «RestaurantControl» должно удовлетворять требованиям защиты данных, обрабатываемых в системе, и учитывать специфику автоматизируемых процессов ресторана. Поскольку система хранит и обрабатывает сведения о заказах, сотрудниках, финансовых операциях, действиях пользователей и складских остатках, защита информации должна быть реализована как на уровне программных средств, так и на уровне организационных мер. В концепции системы отдельно зафиксировано требование защиты персональных данных сотрудников и гостей в соответствии с законодательством Российской Федерации .

Информационная безопасность системы должна обеспечиваться комплексом программно-технических средств и поддерживающих их организационных мер.

Защита системы должна обеспечиваться:

- на всех этапах обработки информации;

- во всех режимах функционирования системы;

- при штатной эксплуатации;

- при проведении профилактических, ремонтных и регламентных работ;

- при резервном копировании и восстановлении данных.

Программно-технические средства защиты не должны существенно ухудшать основные функциональные характеристики системы, включая:

- надёжность;

- быстродействие;

- доступность;

- возможность настройки и изменения конфигурации;

- удобство эксплуатации конечными пользователями.

Разграничение прав доступа пользователей и администраторов системы должно строиться по принципу: «что не разрешено, то запрещено». Пользователь должен иметь доступ только к тем функциям и данным, которые необходимы ему для выполнения его должностных обязанностей.

Для обеспечения информационной безопасности в системе должны быть реализованы следующие меры:

- идентификация и аутентификация пользователей;

- доступ к системе только по персональным учётным записям;

- разграничение прав доступа в соответствии с ролями пользователей;

- ограничение доступа к критически важным функциям и данным;

- ведение журналов входа в систему и действий пользователей;

- защита от несанкционированного просмотра, изменения и удаления данных;

- резервное копирование информации;

- контроль целостности данных;

- ограничение доступа к административным функциям;

- защита каналов взаимодействия между компонентами системы;

- защита серверной части и базы данных от несанкционированного доступа.

С учётом ранее выделенных ролей пользователей система должна обеспечивать ролевую модель доступа. Основные права доступа должны определяться следующим образом:

Таблица 1. Общие принципы разграничения прав доступа

| Роль | Основные допустимые действия |
| --- | --- |
| Официант | Регистрация, изменение и сопровождение заказов, просмотр статусов своих заказов |
| Повар | Просмотр заказов, поступивших на кухню, изменение статусов приготовления |
| Менеджер | Просмотр и контроль заказов, контроль загрузки зала и кухни, формирование отчётов |
| Системный администратор | Администрирование учётных записей, контроль работы системы, резервное копирование, восстановление, просмотр журналов ошибок |

При этом должны соблюдаться следующие ограничения:

- официант не должен иметь доступ к административным настройкам системы;

- повар не должен иметь доступ к функциям управления пользователями и системным параметрам;

- менеджер не должен иметь доступ к техническим механизмам сопровождения системы, если это не входит в его полномочия;

- доступ к операциям резервного копирования, восстановлению и изменению конфигурации должен предоставляться только уполномоченному техническому персоналу.

Для обеспечения информационной безопасности должны также применяться организационные меры:

- назначение ответственных лиц за сопровождение системы;

- определение порядка выдачи и изменения учётных записей;

- регламент замены паролей и блокировки учётных записей;

- обучение пользователей правилам безопасной работы с системой;

- регламент действий при выявлении инцидентов информационной безопасности;

- контроль соблюдения прав доступа и правил эксплуатации.

Таблица 2. Основные требования к информационной безопасности

| Направление защиты | Требование |
| --- | --- |
| Доступ к системе | Только по персональным учётным записям |
| Разграничение прав | По ролям и принципу минимально необходимого доступа |
| Действия пользователей | Обязательное журналирование |
| Защита данных | От несанкционированного просмотра, изменения и удаления |
| Административные функции | Доступ только уполномоченному персоналу |
| Резервное копирование | Обязательное и регулярное |
| Работа в аварийных режимах | Сохранение мер защиты и контроля доступа |
| Организационные меры | Регламенты, обучение, назначение ответственных лиц |

Таким образом, информационная безопасность АИС «RestaurantControl» должна обеспечиваться совокупностью технических и организационных мер, направленных на защиту информации, разграничение прав доступа, сохранение целостности данных и предотвращение несанкционированных действий в системе.

4.1.7.2. Требования к антивирусной защите

Средства антивирусной защиты должны быть установлены на всех рабочих местах пользователей и администраторов Системы КХД. Средства антивирусной защиты рабочих местах пользователей и администраторов должны обеспечивать:

- централизованное управление сканированием, удалением вирусов и протоколированием вирусной активности на рабочих местах пользователей;

- централизованную автоматическую инсталляцию клиентского ПО на рабочих местах пользователей и администраторов;

- централизованное автоматическое обновление вирусных сигнатур на рабочих местах пользователей и администраторов;

- ведение журналов вирусной активности;

- администрирование всех антивирусных продуктов.

4.1.7.3. Разграничения ответственности ролей при доступе к <указать объект ограничения (например, отчет, показатель, измерение)>

Средства антивирусной защиты должны быть установлены на всех рабочих местах пользователей и администраторов АИС «RestaurantControl», а также на серверных компонентах системы, если это допускается используемой программно-аппаратной платформой и не приводит к нарушению работоспособности прикладного программного обеспечения.

Антивирусная защита должна обеспечивать предотвращение, выявление и устранение вредоносного программного обеспечения, способного повлиять на работоспособность системы, целостность данных и безопасность информации.

Средства антивирусной защиты на рабочих местах пользователей и администраторов должны обеспечивать:

- централизованное управление сканированием, выявлением и удалением вредоносного программного обеспечения на рабочих местах пользователей и администраторов;

- централизованную автоматическую установку и настройку антивирусного клиентского программного обеспечения;

- централизованное автоматическое обновление антивирусных баз и вирусных сигнатур;

- ведение журналов вирусной активности;

- ведение журналов запуска проверок, выявленных угроз и принятых мер реагирования;

- централизованное администрирование всех антивирусных продуктов, используемых в составе системы;

- автоматическую проверку файлов, поступающих из внешних источников;

- контроль состояния антивирусной защиты на каждом рабочем месте;

- уведомление администратора при отключении антивирусной защиты, невозможности обновления баз или обнаружении угроз.

Антивирусная защита должна функционировать таким образом, чтобы не создавать существенных препятствий для выполнения основных функций системы. Настройки антивирусного программного обеспечения должны учитывать особенности эксплуатации АИС «RestaurantControl», в том числе необходимость устойчивой работы клиентских приложений, серверной части и базы данных.

Для обеспечения антивирусной защиты должны быть предусмотрены следующие организационные меры:

- назначение ответственного лица за сопровождение антивирусной защиты;

- контроль актуальности антивирусных баз;

- периодическое выполнение полного сканирования рабочих мест и серверов;

- регламент реагирования на обнаружение вредоносного программного обеспечения;

- ограничение прав пользователей на отключение или изменение настроек антивирусной защиты без соответствующих полномочий.

Таблица 1. Основные требования к антивирусной защите

| Объект защиты | Требование |
| --- | --- |
| Рабочие места пользователей | Установка антивирусного ПО с постоянной защитой и централизованным управлением |
| Рабочие места администраторов | Установка антивирусного ПО с расширенным контролем и журналированием |
| Серверные компоненты | Применение антивирусной защиты с учётом совместимости и требований к производительности |
| Обновление антивирусных баз | Автоматическое и централизованное |
| Сканирование | Централизованно управляемое, регулярное и внеплановое при необходимости |
| Журналы вирусной активности | Обязательное ведение и хранение |
| Реагирование на угрозы | Автоматическое или регламентированное администратором |
| Управление антивирусной защитой | Только уполномоченным техническим персоналом |

Таким образом, антивирусная защита АИС «RestaurantControl» должна обеспечивать централизованное управление средствами защиты, своевременное обнаружение угроз, сохранение целостности данных и снижение риска нарушения работоспособности системы вследствие вредоносного программного воздействия.

4.1.8. Требования по сохранности информации при авариях

В АИС «RestaurantControl» должна быть обеспечена сохранность информации при возникновении аварийных ситуаций, отказов технических средств и иных нештатных условий эксплуатации, способных повлиять на целостность, доступность и восстановимость данных. Поскольку система предназначена для автоматизации ключевых процессов ресторана и хранит сведения о заказах, статусах приготовления, ингредиентах, пользователях и отчётной информации, потеря данных при штатной эксплуатации недопустима. Это требование уже было зафиксировано в ранее разработанной концепции системы .

Сохранность информации должна быть обеспечена при следующих событиях:

- аварийное завершение работы серверного оборудования;

- потеря внешнего электропитания;

- сбой электропитания клиентского рабочего места;

- выход из строя отдельных компонентов серверной инфраструктуры;

- отказ или временная недоступность базы данных;

- сбой в работе прикладного программного обеспечения;

- потеря связи между клиентским рабочим местом и сервером;

- ошибки записи, чтения или передачи данных;

- повреждение файлов прикладного программного обеспечения или конфигурации;

- действия пользователя, приведшие к ошибочному завершению операции;

- иные программные или технические сбои, не связанные с преднамеренным уничтожением данных.

В системе должно быть обеспечено резервное копирование данных. Резервному копированию подлежат:

- база данных системы;

- конфигурационные файлы программных компонентов;

- журналы событий и ошибок;

- критически важные параметры настройки системы;

- при необходимости — отчётные и архивные данные.

Резервное копирование должно выполняться регулярно в соответствии с утверждённым регламентом сопровождения системы. Минимальным требованием является автоматическое выполнение резервного копирования базы данных не реже одного раза в сутки, что соответствует ранее определённым требованиям к надёжности системы .

Для обеспечения сохранности информации должны быть предусмотрены следующие меры:

- использование отказоустойчивых средств хранения данных;

- применение резервного копирования;

- журналирование операций изменения данных;

- наличие процедур восстановления после сбоев;

- корректное завершение работы системы при потере питания;

- контроль целостности базы данных после восстановления;

- ограничение несанкционированного удаления и изменения информации.

Отказ отдельных носителей информации не должен приводить к потере данных и остановке работы подсистем хранения при условии использования предусмотренных средств отказоустойчивости. Для серверной части системы должны применяться средства хранения данных, позволяющие сохранить работоспособность и доступность информации при отказе отдельных накопителей, если это предусмотрено архитектурой технического решения.

Таблица 1. События, при которых должна быть обеспечена сохранность информации

| Событие | Требование |
| --- | --- |
| Потеря внешнего электропитания | Сохранение ранее записанных данных, корректное завершение работы при необходимости |
| Сбой серверного оборудования | Возможность восстановления информации из резервной копии и журналов изменений |
| Сбой клиентского рабочего места | Сохранение подтверждённых данных в базе данных |
| Ошибка передачи данных | Исключение искажения данных, повторная передача при необходимости |
| Сбой программного обеспечения | Сохранение данных, записанных до момента сбоя, и возможность восстановления работы |
| Повреждение отдельных файлов системы | Восстановление из резервной копии или дистрибутива программного обеспечения |
| Отказ носителя данных | Отсутствие потери информации при наличии средств отказоустойчивости и резервирования |

Таблица 2. Основные требования к обеспечению сохранности информации

| Мера | Требование |
| --- | --- |
| Резервное копирование | Не реже одного раза в сутки |
| Журналирование | Обязательная фиксация изменений и ошибок |
| Восстановление | Наличие регламентированной процедуры восстановления данных |
| Защита от потери данных | Обеспечение сохранности подтверждённых операций |
| Отказоустойчивость хранения | Использование технических решений, снижающих риск потери данных |
| Контроль целостности | Проверка корректности данных после восстановления |

Таким образом, требования по сохранности информации при авариях должны обеспечивать сохранение целостности и доступности данных АИС «RestaurantControl», а также возможность восстановления системы после сбоев без критической потери информации.

4.1.9. Требования к защите от влияния внешних воздействий

Применительно к программно-аппаратному окружению Системы предъявляются следующие требования к защите от влияния внешних воздействий.

Требования к радиоэлектронной защите:

- электромагнитное излучение радиодиапазона, возникающее при работе электробытовых приборов, электрических машин и установок, приёмопередающих устройств, эксплуатируемых на месте размещения АПК Системы, не должны приводить к нарушениям работоспособности подсистем.

Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям:

- Система должна иметь возможность функционирования при колебаниях напряжения электропитания в пределах от 155 до 265 В (220 ± 20 % - 30 %);

- Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых температур окружающей среды, установленных изготовителем аппаратных средств.

- Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых значений влажности окружающей среды, установленных изготовителем аппаратных средств.

- Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых значений вибраций, установленных изготовителем аппаратных средств.

4.1.10. Требования по стандартизации и унификации

Требования по стандартизации и унификации АИС «RestaurantControl» должны быть направлены на использование стандартных и типовых решений при проектировании, разработке, внедрении и сопровождении системы. Применение унифицированных подходов должно обеспечивать снижение трудоёмкости разработки, упрощение сопровождения, повышение совместимости компонентов системы и возможность дальнейшего развития системы без изменения её базовых принципов построения.

В рамках стандартизации и унификации в системе должны использоваться:

- стандартные методы реализации функций и задач системы;

- типовые проектные решения для клиент-серверных информационных систем;

- унифицированные формы представления данных, экранных форм и отчётных документов;

- единые правила именования сущностей, атрибутов, справочников и статусов;

- типовые программные и технические компоненты, соответствующие классу решаемых задач;

- стандартные средства взаимодействия между компонентами системы;

- единые подходы к организации автоматизированных рабочих мест пользователей.

Разработка системы должна осуществляться с использованием стандартных методологий моделирования и описания требований. При подготовке проектной документации и моделей системы допускается использование:

- функционального моделирования IDEF0;

- диаграмм потоков данных DFD;

- информационного моделирования IE и IDEF1X;

- UML-диаграмм, применяемых в ранее выполненных практических работах по анализу предметной области, вариантам использования, сценариям, активностям и коммуникациям .

Моделирование и документирование системы должны выполняться с использованием программных средств, поддерживающих стандартные нотации проектирования и анализа. Допускается применение современных CASE-средств, поддерживающих построение диаграмм предметной области, вариантов использования, сценариев взаимодействия и логической структуры данных.

Для работы с базой данных должен использоваться язык запросов SQL в рамках промышленного реляционного подхода. Это согласуется с ранее зафиксированным требованием использовать промышленную реляционную СУБД в качестве основы системы . При реализации логики обработки данных допускается использование стандартных средств выбранной СУБД, а также встроенных механизмов транзакционной обработки, резервного копирования и восстановления данных.

Для разработки пользовательских интерфейсов, экранных форм и средств генерации отчётности должны использоваться стандартные возможности выбранной платформы разработки, а при необходимости — распространённые языки и технологии программирования, применимые к архитектуре системы. Используемые программные средства должны обеспечивать:

- единообразие пользовательских интерфейсов;

- унифицированный подход к формированию отчётов;

- совместимость между клиентской, серверной частью и базой данных;

- поддержку развития и сопровождения системы.

В системе должны использоваться единые классификаторы, словари и справочники для различных видов текстовой, числовой и кодовой информации. В частности, должны быть унифицированы:

- справочник блюд;

- справочник ингредиентов;

- справочник пользователей и ролей;

- статусы заказов;

- статусы столов;

- единицы измерения;

- виды отчётов;

- иные классифицируемые объекты предметной области.

Таблица 1. Основные направления стандартизации и унификации

| Направление | Требование |
| --- | --- |
| Методы проектирования | Использование стандартных методологий моделирования и описания системы |
| Структура данных | Применение унифицированных сущностей, атрибутов и правил именования |
| База данных | Использование реляционного подхода и языка SQL |
| Интерфейсы | Типизированные экранные формы и единый стиль взаимодействия |
| Отчётность | Унифицированные формы отчётов и единый подход к их построению |
| Справочники и классификаторы | Использование единых словарей, статусов и справочных таблиц |
| Рабочие места | Использование типовых автоматизированных рабочих мест пользователей |
| Программные компоненты | Применение стандартных и совместимых программных средств |

Требования по стандартизации и унификации должны обеспечивать:

- однозначность интерпретации данных;

- сопоставимость информации между подсистемами;

- упрощение сопровождения и модернизации системы;

- снижение вероятности ошибок проектирования и реализации;

- возможность интеграции новых компонентов без нарушения общей структуры системы.

Таким образом, стандартизация и унификация АИС «RestaurantControl» должны обеспечивать целостность архитектуры системы, единообразие её компонентов и согласованность решений, применяемых на всех стадиях жизненного цикла системы.

4.1.11. Дополнительные требования

К дополнительным требованиям к АИС «RestaurantControl» относятся требования, связанные с обучением персонала, организацией разработки и тестирования системы, использованием сервисной аппаратуры, а также особыми условиями эксплуатации системы в рамках деятельности ресторана.

Для обеспечения эффективного ввода системы в эксплуатацию должны быть предусмотрены средства обучения персонала и соответствующая документация. В качестве средств обучения допускается использование:

- демонстрационной версии системы;

- тестовой базы данных;

- учебных инструкций и пошаговых сценариев работы;

- пользовательских руководств для официанта, повара, менеджера и системного администратора;

- встроенной справочной информации по основным операциям системы.

Специальные аппаратные тренажёры для данной системы не требуются, поскольку обучение персонала может быть организовано на стандартных рабочих местах пользователей с использованием тестовой среды системы.

Для проверки корректности функционирования отдельных компонентов системы должны использоваться программные и технические средства диагностики, входящие в состав серверного и клиентского программного обеспечения, а также штатные средства контроля:

- журналы системных сообщений;

- журналы ошибок;

- средства мониторинга базы данных;

- средства контроля сетевого соединения;

- тестовые сценарии проверки функций системы.

При необходимости могут использоваться отдельные стенды или изолированные рабочие среды для проверки изменений, обновлений и исправлений перед их переносом в рабочую среду.

Система должна разрабатываться и эксплуатироваться на уже имеющемся у заказчика аппаратно-техническом комплексе либо на технических средствах, эквивалентных ему по функциональным характеристикам. Используемая инфраструктура должна обеспечивать выполнение требований по производительности, надёжности, безопасности и доступности системы.

Для обеспечения качества разработки и снижения риска внедрения ошибок необходимо создать отдельные самостоятельные зоны:

- зону разработки;

- зону тестирования;

- зону промышленной эксплуатации.

Зона разработки должна использоваться для реализации новых функций, доработок и исправлений.
Зона тестирования должна использоваться для проверки корректности изменений, проведения предварительных испытаний и проверки совместимости компонентов системы.
Зона промышленной эксплуатации должна использоваться для повседневной работы пользователей ресторана.

Для зоны разработки и зоны тестирования должны использоваться те же программные средства, что и для зоны промышленной эксплуатации, если это не противоречит задачам сопровождения системы. Это необходимо для обеспечения сопоставимости результатов тестирования и реального функционирования системы после внедрения изменений.

Таблица 1. Дополнительные требования к системе

| Направление | Требование |
| --- | --- |
| Обучение персонала | Использование тестовой среды, инструкций и руководств пользователя |
| Документация для обучения | Наличие пошаговых инструкций и справочных материалов |
| Проверка компонентов системы | Использование штатных средств диагностики и тестовых сценариев |
| Аппаратно-техническая база | Разработка и эксплуатация на имеющемся или эквивалентном комплексе |
| Зона разработки | Обязательное выделение отдельной среды |
| Зона тестирования | Обязательное выделение отдельной среды |
| Зона промышленной эксплуатации | Отдельная рабочая среда для реальных пользователей |
| Программные средства в средах | Единый состав ПО для тестовой и промышленной эксплуатации |

К специальным требованиям, устанавливаемым разработчиком или заказчиком, относятся:

- возможность поэтапного расширения функциональности системы;

- возможность подключения дополнительных модулей;

- обеспечение минимального влияния обновлений и профилактических работ на деятельность ресторана;

- сохранение целостности и доступности данных при переходе между версиями системы.

Таким образом, дополнительные требования к АИС «RestaurantControl» направлены на обеспечение качественной разработки, безопасного внедрения, эффективного обучения пользователей и устойчивой эксплуатации системы в реальных условиях работы ресторана.

4.1.12. Требования безопасности

В требования безопасности АИС «RestaurantControl» включаются требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы. Указанные требования должны быть направлены на защиту персонала от воздействия электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и иных факторов, способных негативно повлиять на условия эксплуатации системы и безопасность работников.

При внедрении, эксплуатации и обслуживании технических средств системы должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с действующими нормативными документами, включая:

- Правила устройства электроустановок;

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Аппаратное обеспечение системы должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к производственным и административным помещениям, и удовлетворять положениям ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

При обслуживании системы в процессе эксплуатации должно быть обеспечено соблюдение общих требований безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

Аппаратная часть системы должна быть заземлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.22-2000 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации».

Рабочие места пользователей и технического персонала должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечивать безопасное размещение вычислительной техники, сетевого оборудования и периферийных устройств. При эксплуатации системы должны соблюдаться допустимые уровни освещённости, вибрационных и шумовых нагрузок, обеспечивающие безопасные и комфортные условия труда.

Значения эквивалентного уровня акустического шума, создаваемого аппаратурой системы, должны соответствовать требованиям ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приёмка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» и не должны превышать следующих величин:

- 50 дБ — при работе вычислительной техники без печатающего устройства;

- 60 дБ — при работе вычислительной техники с печатающим устройством.

Для обеспечения безопасной эксплуатации системы должны быть выполнены следующие организационные и технические меры:

- использование исправного сертифицированного оборудования;

- применение сетевых розеток с заземляющим контактом;

- недопущение эксплуатации оборудования с повреждёнными кабелями питания и сетевыми соединениями;

- соблюдение регламентов обслуживания и ремонта оборудования;

- ограничение доступа неуполномоченных лиц к серверному и сетевому оборудованию;

- выполнение профилактических и ремонтных работ только уполномоченным персоналом;

- обеспечение наличия средств пожаротушения в помещениях размещения оборудования;

- соблюдение требований по безопасному отключению и подключению оборудования.

Таблица 1. Основные требования безопасности

| Направление безопасности | Требование |
| --- | --- |
| Электробезопасность | Соблюдение правил устройства и эксплуатации электроустановок |
| Пожарная безопасность | Соответствие оборудования и помещений требованиям ГОСТ 12.1.004-91 |
| Общая безопасность оборудования | Соблюдение требований ГОСТ 12.2.003-91 |
| Заземление | Обязательное заземление аппаратной части системы |
| Уровень шума | Не более 50 дБ без печати и 60 дБ с печатающим устройством |
| Рабочие места | Безопасное размещение техники и соблюдение эргономических требований |
| Доступ к оборудованию | Только для уполномоченного персонала |
| Обслуживание и ремонт | Выполнение по регламенту и с соблюдением мер безопасности |

Таким образом, требования безопасности АИС «RestaurantControl» должны обеспечивать безопасные условия монтажа, эксплуатации, обслуживания и ремонта технических средств системы, а также защиту персонала и оборудования от основных эксплуатационных рисков.

4.1.13. Требования к транспортабельности для подвижных АИС

Компоненты системной архитектуры АИС «RestaurantControl» являются стационарными и предназначены для эксплуатации в пределах одного территориально сосредоточенного объекта — ресторана. После монтажа, настройки и проведения пуско-наладочных работ технические средства системы не подлежат регулярной транспортировке.

Серверное оборудование, сетевые компоненты и стационарные рабочие места пользователей должны размещаться на постоянных местах эксплуатации и использоваться в пределах помещений заказчика в соответствии с установленными требованиями к условиям эксплуатации.

В связи с тем, что система не относится к подвижным автоматизированным системам, специальные требования к транспортабельности технических средств не предъявляются. Перемещение оборудования допускается только при выполнении монтажных, ремонтных, модернизационных или организационных работ и должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией на соответствующие технические средства.

Таким образом, компоненты АИС «RestaurantControl» рассматриваются как стационарные и после монтажа и ввода в эксплуатацию транспортировке в рамках штатного режима функционирования не подлежат.

4.2. Требования к функциям, выполняемым системой

В данном подразделе приводится перечень функций и задач, подлежащих автоматизации в рамках АИС «RestaurantControl», временной регламент их выполнения, требования к качеству реализации, форме представления выходной информации, точности, времени выполнения и достоверности результатов, а также перечень и критерии отказов по функциям, для которых задаются требования по надёжности.

Функции системы определяются на основе ранее выделенных вариантов использования, сценариев работы пользователей и анализа предметной области ресторана. К основным участникам взаимодействия с системой относятся официант, повар и менеджер, а ключевые процессы связаны с регистрацией и сопровождением заказов, передачей их на кухню, контролем загрузки, учётом складских остатков и формированием отчётности .

В составе системы выделяются следующие функциональные подсистемы:

- подсистема управления заказами;

- подсистема кухонного исполнения;

- подсистема контроля зала;

- подсистема складского учёта;

- подсистема отчётности и аналитики;

- подсистема управления пользователями и доступом.

Если система внедряется поэтапно, то в первую очередь подлежат вводу в действие функции, непосредственно обеспечивающие основной цикл обслуживания гостей:

- регистрация заказа;

- изменение заказа;

- запрос о заказе;

- получение заказа на кухню;

- фиксация результатов приготовления;

- контроль загрузки зала.

Во вторую очередь могут быть введены функции расширенного контроля и аналитики:

- контроль загрузки кухни;

- формирование отчёта по смене;

- расширенный складской учёт;

- аналитические отчёты по выручке, популярности блюд и загрузке персонала.

Таблица 1. Перечень функций и задач по подсистемам

| Подсистема | Функция / задача | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Подсистема управления заказами | Регистрация заказа | Создание нового заказа с указанием стола, состава и комментариев |
| Подсистема управления заказами | Изменение заказа | Корректировка ранее созданного заказа |
| Подсистема управления заказами | Удаление / отмена заказа | Отмена заказа с учётом его текущего состояния |
| Подсистема управления заказами | Запрос о заказе | Получение информации о текущем состоянии заказа |
| Подсистема кухонного исполнения | Получение заказа на кухню | Передача и отображение заказа повару |
| Подсистема кухонного исполнения | Фиксация результатов приготовления | Изменение статусов блюда или заказа |
| Подсистема кухонного исполнения | Контроль загрузки кухни | Отображение текущей загрузки и количества активных заказов |
| Подсистема контроля зала | Контроль загрузки зала | Отображение состояния столов и активных заказов |
| Подсистема складского учёта | Учёт ингредиентов | Хранение и актуализация данных об остатках |
| Подсистема складского учёта | Списание ингредиентов | Автоматическое списание по рецептуре |
| Подсистема отчётности и аналитики | Формирование отчёта по смене | Подготовка итоговой отчётной информации |
| Подсистема отчётности и аналитики | Аналитические отчёты | Формирование сводок по выручке, заказам, загрузке |
| Подсистема управления доступом | Авторизация пользователей | Подтверждение личности пользователя |
| Подсистема управления доступом | Разграничение прав доступа | Ограничение функций по ролевой модели |

Таблица 2. Временной регламент реализации функций

| Функция / задача | Требование к временному регламенту |
| --- | --- |
| Регистрация заказа | Выполняется в течение рабочей смены по мере поступления заказов; время оформления не более 2 минут |
| Изменение заказа | Выполняется по требованию пользователя до начала или в допустимых рамках после начала приготовления |
| Удаление / отмена заказа | Выполняется по факту отмены заказа пользователем или менеджером |
| Запрос о заказе | Выполняется по требованию пользователя; время отклика не более 3 секунд |
| Получение заказа на кухню | Выполняется автоматически после подтверждения заказа; время передачи не более 5 секунд |
| Фиксация результатов приготовления | Выполняется по мере изменения состояния блюда или заказа; время отклика не более 3 секунд |
| Контроль загрузки зала | Выполняется по запросу менеджера в течение рабочей смены; отображение данных в режиме, близком к реальному времени |
| Контроль загрузки кухни | Выполняется в течение рабочей смены; обновление данных по мере изменения статусов |
| Учёт ингредиентов | Выполняется постоянно в процессе эксплуатации системы |
| Списание ингредиентов | Выполняется автоматически при подтверждении операций приготовления или закрытии заказа по принятому регламенту |
| Формирование отчёта по смене | Выполняется по окончании смены; время формирования не более 15 секунд |
| Авторизация пользователей | Выполняется при входе в систему; время выполнения не более 5 секунд |

Таблица 3. Требования к качеству реализации функций

| Функция / задача | Форма представления выходной информации | Требования к качеству реализации |
| --- | --- | --- |
| Регистрация заказа | Электронная карточка заказа | Полнота заполнения, корректное сохранение, отсутствие потери данных |
| Изменение заказа | Обновлённая карточка заказа | Корректность изменений, сохранение целостности данных |
| Удаление / отмена заказа | Статус отмены, уведомление пользователя | Исключение некорректного удаления выполненных операций |
| Запрос о заказе | Экранная форма со статусом заказа | Актуальность и достоверность информации |
| Получение заказа на кухню | Экранная форма активных заказов кухни | Гарантированная доставка либо постановка в очередь повторной отправки |
| Фиксация результатов приготовления | Изменённый статус блюда или заказа | Точное отражение текущего состояния приготовления |
| Контроль загрузки зала | Схема зала, перечень столов и заказов | Наглядность, актуальность, однозначность представления |
| Контроль загрузки кухни | Список активных заказов и стадий их выполнения | Актуальность и возможность быстрого анализа |
| Учёт ингредиентов | Табличные данные по остаткам | Точность учёта и согласованность данных |
| Списание ингредиентов | Обновлённые складские остатки | Автоматичность и соответствие рецептуре |
| Формирование отчёта по смене | Табличный и при необходимости графический отчёт | Полнота, достоверность, согласованность итоговых данных |
| Авторизация пользователей | Сообщение о входе или отказе в доступе | Точность идентификации и защита от несанкционированного доступа |

Дополнительно система должна обеспечивать:

- достоверность выдаваемых результатов;

- согласованность данных между подсистемами;

- возможность одновременной работы нескольких пользователей;

- сохранение целостности данных при параллельном выполнении операций;

- понятное и однозначное представление выходной информации.

Таблица 4. Перечень и критерии отказов функций

| Функция / задача | Критерий отказа |
| --- | --- |
| Регистрация заказа | Заказ не сохранён в системе или сохранён с искажением данных |
| Изменение заказа | Изменения не применены или нарушили целостность заказа |
| Удаление / отмена заказа | Заказ не отменён при подтверждённой операции либо отменён некорректно |
| Запрос о заказе | Информация о заказе недоступна или не соответствует фактическому состоянию |
| Получение заказа на кухню | Заказ не передан на кухню и не поставлен в очередь повторной отправки |
| Фиксация результатов приготовления | Статус блюда или заказа не изменён либо отображается неверно |
| Контроль загрузки зала | Не отображаются актуальные данные по столам и заказам |
| Контроль загрузки кухни | Не отображаются актуальные данные по активным заказам кухни |
| Учёт ингредиентов | Остатки отображаются некорректно или не обновляются |
| Списание ингредиентов | Списание не выполнено или выполнено с ошибкой |
| Формирование отчёта по смене | Отчёт не сформирован, сформирован с ошибками или содержит недостоверные данные |
| Авторизация пользователей | Некорректное предоставление или отказ в доступе |

Для функций, по которым устанавливаются требования по надёжности, отказом считается невозможность выполнения операции, нарушение целостности данных, потеря актуальности информации либо выдача недостоверного результата пользователю.

Таким образом, требования к функциям АИС «RestaurantControl» должны обеспечивать формализованное описание автоматизируемых процессов ресторана, временные ограничения их выполнения, нормативное качество результатов и критерии оценки отказов, возникающих в ходе эксплуатации системы.

4.2.1. Подсистема сбора, обработки и загрузки данных

4.2.1.1 Перечень функций, задач подлежащей автоматизации

| Функция | Задача |
| --- | --- |
| Управление процессами сбора, обработки и загрузки данных | Создание, редактирование и удаление процессов сбора, обработки и загрузки данных |
|  | Формирование последовательности выполнения процессов сбора, обработки и загрузки данных (регламентов загрузки данных) |
|  | Определение и изменение расписания процессов сбора, обработки и загрузки данных |
| Выполнение процессов сбора, обработки и загрузки данных из источников в ХД | Запуск процедур сбора данных из систем источников, загрузка данных в область временного, постоянного хранения |
|  | Обработка и преобразование извлечённых данных |
|  | Поддержка медленно меняющихся измерений |
| Протоколирует результаты сбора, обработки и загрузки данных | Ведение журналов результатов сбора, обработки и загрузки данных |
|  | Оперативное извещение пользователей о всех нештатных ситуациях в процессе работы подсистемы |

4.2.1.2 Временной регламент реализации каждой функции, задачи

| Задача | Требования к временному регламенту |
| --- | --- |
| Создание, редактирование и удаление процессов сбора, обработки и загрузки данных | Весь период функционирования системы, при возникновении необходимости изменения процессов сбора, обработки и загрузки данных |
| Формирование последовательности выполнения процессов сбора, обработки и загрузки данных (регламентов загрузки данных) | Весь период функционирования системы, при возникновении необходимости модификации регламента загрузки данных |
| Определение и изменение расписания процессов сбора, обработки и загрузки данных | Весь период функционирования системы, при возникновении необходимости изменения расписания процессов |
| Запуск процедур сбора данных из систем источников, загрузка данных в область временного, постоянного хранения | После готовности данных в системах источниках, ежедневно во временном интервале 00:00 – 03:00 |
| Обработка и преобразование извлечённых данных | Ежедневно, после появления всех извлечённых данных во временном интервале 00:00 – 06:00 |
| Поддержка медленно меняющихся измерений | Регулярно, при работе подсистемы для измерений соответствующего типа |
| Ведение журналов результатов сбора, обработки и загрузки данных | Регулярно, при работе подсистемы |
| Оперативное извещение пользователей о всех нештатных ситуациях в процессе работы подсистемы | Регулярно, при возникновении нештатной ситуации в процессе работы подсистемы |

4.2.1.3 Требования к качеству реализации функций, задач

| Задача | Форма представления выходной информации | Характеристики точности и времени выполнения |
| --- | --- | --- |
| Создание, редактирование и удаление процессов сбора, обработки и загрузки данных | В стандарте интерфейса ETL средства | Определяется регламентом эксплуатации |
| Формирование последовательности выполнения процессов сбора, обработки и загрузки данных (регламентов загрузки данных) | В стандарте интерфейса ETL средства | Определяется регламентом эксплуатации |
| Определение и изменение расписания процессов сбора, обработки и загрузки данных | В стандарте интерфейса ETL средства | Определяется регламентом эксплуатации |
| Запуск процедур сбора данных из систем источников, загрузка данных в область временного, постоянного хранения | Текстовый файл | Запуск должен производится точно по установленному расписанию |
| Обработка и преобразование извлечённых данных | Текстовый файл. Данные в структурах БД | Данные должны быть преобразованы для загрузки в структуры модели ХД.Не более 2 часов |
| Поддержка медленно меняющихся измерений | Данные в структурах БД | Данные должны быть сохранены по правилам поддержки медленно меняющихся измерений соответствующего типа |
| Ведение журналов результатов сбора, обработки и загрузки данных | Текстовые файлы | В момент выполнения сбора, обработки и загрузки данных |
| Оперативное извещение пользователей о всех нештатных ситуациях в процессе работы подсистемы | Текстовый файл, оконное сообщение, email | Не позднее 15 минут после возникновения нештатной ситуации |

4.2.1.4 Перечень критериев отказа для каждой функции

| Функция | Критерии отказа | Время восстановления | Коэффициент готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| Управляет процессами сбора, обработки и загрузки данных | Не выполняется одна из задач: <перечисляются задачи, в случае не выполнения которых не выполняется функция:> | 8 часов | 0.85 |
| Запускает процессы сбора, обработки и загрузки данных из источников в ХД | Не выполняется одна из задач функции. | 12 часов | 0.75 |
| Протоколирует результаты сбора, обработки и загрузки данных | Не выполняется одна из задач функции. | 12 часов | 0.75 |

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Для математического обеспечения АИС «RestaurantControl» должны быть определены требования к составу, области применения и способам использования математических методов, моделей и алгоритмов, обеспечивающих функционирование системы управления рестораном.

Математическое обеспечение системы должно быть ориентировано на решение задач, связанных с обработкой заказов, расчётом стоимости, контролем времени выполнения операций, анализом загрузки зала и кухни, учётом ингредиентов и формированием отчётности. Необходимость таких функций прямо следует из концепции системы, где предусмотрены оформление заказов, контроль статусов, складской учёт, автоматическое списание ингредиентов и формирование аналитики .

В состав математического обеспечения системы должны входить:

- алгоритмы расчёта стоимости заказа;

- алгоритмы расчёта количества и стоимости позиций заказа;

- алгоритмы автоматического списания ингредиентов по рецептуре;

- алгоритмы определения текущей загрузки зала;

- алгоритмы определения текущей загрузки кухни;

- алгоритмы формирования агрегированных показателей по смене;

- алгоритмы расчёта выручки, среднего чека и количества заказов;

- алгоритмы контроля статусов заказа и проверки допустимости переходов между состояниями;

- алгоритмы выборки, фильтрации, сортировки и группировки данных для формирования отчётности.

Таблица 1. Основные математические методы и алгоритмы системы

| Метод / алгоритм | Область применения | Способ использования в системе |
| --- | --- | --- |
| Расчёт суммы заказа | Оформление заказа | Автоматический подсчёт итоговой стоимости по выбранным позициям |
| Расчёт количества позиций | Обработка заказа | Подсчёт количества блюд и напитков в заказе |
| Алгоритм списания по рецептуре | Складской учёт | Автоматическое уменьшение остатков ингредиентов на основании рецептуры блюда |
| Алгоритм контроля статусов | Сопровождение заказа | Проверка допустимых переходов статусов заказа и блюд |
| Алгоритм оценки загрузки зала | Контроль работы зала | Подсчёт занятых и свободных столов, количества активных заказов |
| Алгоритм оценки загрузки кухни | Контроль работы кухни | Подсчёт активных заказов и стадий их приготовления |
| Агрегация данных по смене | Отчётность | Формирование итоговых значений по заказам, выручке и загрузке |
| Сортировка и фильтрация данных | Отображение и анализ | Подготовка экранных форм и отчётов по заданным условиям |

Математические методы и алгоритмы, применяемые в системе, должны быть детерминированными, интерпретируемыми и обеспечивать однозначный результат при одинаковых входных данных. Их использование должно быть направлено не на решение сложных вычислительных или оптимизационных задач, а на обеспечение корректной и устойчивой обработки операционной информации ресторана.

Область применения математического обеспечения ограничивается задачами внутренней автоматизации ресторана. Система не предусматривает использование сложных статистических, прогностических или имитационных моделей, если такие модели не будут дополнительно введены в рамках развития проекта. На текущем этапе математическое обеспечение охватывает прежде всего расчётные, логические и агрегирующие алгоритмы, необходимые для функционирования основных подсистем системы.

К алгоритмам, подлежащим разработке, относятся:

- алгоритм регистрации и структурирования заказа;

- алгоритм автоматической передачи заказа на кухню;

- алгоритм изменения статусов блюд и заказов;

- алгоритм автоматического списания ингредиентов;

- алгоритм расчёта итоговых показателей смены;

- алгоритмы формирования аналитических отчётов по заказам, выручке, загрузке зала и кухни.

Использование математического обеспечения должно осуществляться встроенными средствами прикладной логики системы и средствами обработки данных выбранной программной платформы и СУБД. Результаты работы алгоритмов должны быть доступны пользователям в форме экранных представлений, расчётных полей, уведомлений и отчётных форм.

Таким образом, математическое обеспечение АИС «RestaurantControl» должно включать набор типовых расчётных, логических и агрегирующих алгоритмов, обеспечивающих корректную обработку данных ресторана, автоматизацию ключевых бизнес-процессов и формирование управленческой информации.

4.3.2. Требования к информационному обеспечению

Требования к информационному обеспечению АИС «RestaurantControl» определяют состав, структуру, способы организации, хранения, передачи, обновления и восстановления данных, необходимых для функционирования системы управления рестораном. Информационное обеспечение должно обеспечивать целостность, достоверность, актуальность и согласованность данных, используемых всеми подсистемами системы.

Необходимость организации единой информационной базы ранее уже была зафиксирована в концепции системы, где отмечены проблемы текущего состояния: использование разрозненных инструментов, отсутствие централизованного хранения данных, ошибки в расчётах и отсутствие целостной аналитики .

4.3.2.1. Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе

В составе информационного обеспечения системы должны использоваться следующие основные группы данных:

- данные о заказах;

- данные о блюдах и меню;

- данные о рецептурах;

- данные об ингредиентах и складских остатках;

- данные о столах и состоянии зала;

- данные о пользователях и ролях;

- данные о статусах заказов и стадиях приготовления;

- отчётные и аналитические данные;

- служебные журналы и записи о действиях пользователей.

Структура данных системы должна быть организована на основе централизованной реляционной базы данных. Хранение данных должно обеспечивать поддержку основных сущностей предметной области, ранее выделенных в модели предметной области: заказ, блюдо, рецептура, ингредиент, стол, официант, повар, менеджер и бухгалтер .

Таблица 1. Основные информационные сущности системы

| Сущность | Назначение |
| --- | --- |
| Заказ | Хранение сведений о заказе гостя, его составе, времени оформления и статусе |
| Блюдо | Хранение информации о позиции меню |
| Рецептура | Хранение состава блюда и норм расхода ингредиентов |
| Ингредиент | Учёт складской единицы и её остатка |
| Стол | Учёт размещения гостей и состояния стола |
| Пользователь | Сведения о сотруднике и его роли в системе |
| Статус заказа | Хранение текущего состояния заказа и стадий его обработки |
| Отчёт | Хранение или формирование агрегированной информации по работе ресторана |

Способы организации данных в системе должны обеспечивать:

- однозначную идентификацию каждой сущности;

- поддержку связей между сущностями;

- отсутствие дублирования данных;

- согласованность данных между подсистемами;

- возможность расширения состава данных при развитии системы.

4.3.2.2. Требования к информационному обмену между компонентами системы

Информационный обмен между компонентами системы должен обеспечивать передачу данных между пользовательскими рабочими местами, серверной частью и базой данных в рамках единой клиент-серверной архитектуры.

Информационный обмен должен обеспечивать:

- передачу заказов от интерфейса официанта в серверную часть;

- передачу данных о заказах в интерфейс кухни;

- передачу данных о статусах приготовления официанту и менеджеру;

- получение и отображение данных по загрузке зала и кухни;

- передачу данных в подсистему отчётности;

- обмен данными между прикладной логикой и централизованной базой данных.

Таблица 2. Основные направления информационного обмена

| Компонент-источник | Компонент-получатель | Передаваемые данные |
| --- | --- | --- |
| Рабочее место официанта | Сервер приложений | Сведения о заказе, изменениях заказа, запросах по заказу |
| Сервер приложений | Рабочее место кухни | Состав заказа, комментарии, приоритет, статус |
| Рабочее место кухни | Сервер приложений | Изменения статусов приготовления |
| Сервер приложений | Рабочее место менеджера | Данные о загрузке зала, кухни, заказах и отчётах |
| Сервер приложений | База данных | Запись, обновление, выборка и удаление данных |
| База данных | Подсистема отчётности | Исходные данные для формирования отчётов |

4.3.2.3. Требования к информационной совместимости со смежными системами

Система должна обеспечивать возможность информационного взаимодействия со смежными системами и внешними техническими средствами, если это потребуется в процессе внедрения или развития системы. В качестве смежных систем и компонентов могут выступать:

- кассовое оборудование;

- платёжные терминалы;

- внешние сервисы фискального учёта;

- складские или учётные системы;

- сервисы доставки и программы лояльности.

На начальном этапе внедрения система может функционировать автономно в пределах одного ресторана, однако её архитектура должна предусматривать возможность последующей интеграции со смежными системами. Такая возможность развития системы предусмотрена в концепции проекта .

4.3.2.4. Требования по использованию классификаторов, унифицированных документов и словарей

В системе должны использоваться единые классификаторы, словари и справочники для всех основных видов алфавитно-цифровой и текстовой информации. Унификация справочной информации должна обеспечивать единообразное представление данных во всех подсистемах системы.

В системе должны быть унифицированы:

- статусы заказов;

- статусы столов;

- роли пользователей;

- единицы измерения ингредиентов;

- категории блюд;

- виды отчётов;

- коды служебных событий и ошибок.

Если на предприятии применяются внутренние классификаторы или унифицированные формы документов, они должны использоваться и в системе. При отсутствии таких классификаторов должны быть разработаны внутренние единые справочники системы.

4.3.2.5. Требования по применению систем управления базами данных

Для хранения данных системы должна использоваться промышленная реляционная система управления базами данных. Это требование согласуется с ранее зафиксированным ограничением, согласно которому в основе системы должна использоваться промышленная реляционная СУБД .

Применяемая СУБД должна обеспечивать:

- централизованное хранение данных;

- поддержку транзакций;

- защиту от потери данных;

- резервное копирование и восстановление;

- разграничение прав доступа;

- выполнение запросов на языке SQL;

- устойчивую работу при многопользовательском доступе.

4.3.2.6. Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и представлению данных

Процесс работы с данными в системе должен включать следующие этапы:

- ввод или получение данных от пользователя;

- проверка корректности введённых данных;

- обработка данных прикладной логикой системы;

- запись или обновление данных в базе данных;

- передача данных другим подсистемам или пользователям;

- представление данных в виде экранных форм, статусов, уведомлений и отчётов.

Представление данных в системе должно обеспечивать:

- наглядность;

- однозначность интерпретации;

- актуальность отображаемой информации;

- возможность фильтрации, сортировки и группировки;

- представление данных в табличной, текстовой и при необходимости графической форме.

4.3.2.7. Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы

Информация в системе должна сохраняться при аварийных ситуациях, связанных с программными сбоями, отказами оборудования и перебоями электропитания. Для этого должны использоваться:

- источники бесперебойного питания;

- механизмы резервного копирования;

- журналирование критических операций;

- средства восстановления после сбоев;

- отказоустойчивые режимы хранения данных.

Потеря ранее подтверждённых данных при штатной эксплуатации недопустима, что соответствует ранее сформулированным требованиям к надёжности системы .

4.3.2.8. Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

Контроль данных должен обеспечивать:

- проверку корректности ввода;

- проверку допустимости изменений;

- контроль целостности связей между сущностями;

- регистрацию ошибок и конфликтных ситуаций.

Хранение данных должно обеспечивать:

- сохранность текущих и архивных данных;

- централизованное размещение данных;

- разграничение доступа к данным;

- возможность длительного хранения информации, необходимой для отчётности и анализа.

Обновление данных должно осуществляться:

- в режиме реального времени для оперативных процессов;

- по событию, связанному с действиями пользователя;

- автоматически при выполнении системных процедур, например при списании ингредиентов или изменении статуса заказа.

Восстановление данных должно обеспечивать:

- восстановление из резервной копии;

- восстановление после логических и технических сбоев;

- восстановление конфигурационных параметров системы;

- проверку целостности данных после восстановления.

Таблица 3. Основные требования к управлению данными

| Направление | Требование |
| --- | --- |
| Контроль данных | Проверка корректности, полноты и допустимости операций |
| Хранение данных | Централизованное, защищённое, с разграничением доступа |
| Обновление данных | Своевременное, согласованное, с учётом бизнес-правил |
| Восстановление данных | Из резервных копий и журналов изменений |
| Резервное копирование | Регулярное, не реже одного раза в сутки |
| Архивирование | По внутреннему регламенту хранения данных |

4.3.2.9. Требования к процедуре придания юридической силы документам, формируемым системой

На текущем этапе разработки специальные требования к приданию юридической силы документам, формируемым техническими средствами системы, не предъявляются. Система предназначена прежде всего для внутренней автоматизации деятельности ресторана и управленческого учёта.

При необходимости последующего использования документов системы в юридически значимом документообороте соответствующие требования должны быть определены дополнительно на этапе развития системы с учётом действующих нормативных требований.

Таким образом, информационное обеспечение АИС «RestaurantControl» должно обеспечивать централизованную организацию данных, согласованный информационный обмен между подсистемами, совместимость с внешними компонентами, защиту и восстановление информации, а также единообразие представления и использования данных во всех процессах управления рестораном.

4.3.2.1. Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе

Структура хранения данных в КХД должна состоять из следующих основных областей:

- область временного хранения данных;

- область постоянного хранения данных;

- область витрин данных.

Области постоянного хранения и витрин данных должны строиться на основе многомерной модели данных, подразумевающей выделение отдельных измерений и фактов с их анализом по выбранным измерениям.

Многомерная модель данных физически должна быть реализована в реляционной СУБД по схеме «звезда» и/или «снежинка».

4.3.2.2. Требования к информационному обмену между компонентами системы

Информационный обмен между компонентами системы КХД должен быть реализован следующим образом:

|  | Подсистема сбора, обработки и загрузки данных | Подсистема хранения данных | Подсистема формирования и визуализации отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
| Подсистема сбора, обработки и загрузки данных |  | X |  |
| Подсистема хранения данных | X |  | X |
| Подсистема формирования и визуализации отчетности |  | X |  |

4.3.2.3. Требования к информационной совместимости со смежными системами

Состав данных для осуществления информационного обмена по каждой смежной системе должен быть определен Разработчиком на стадии «Проектирование. Разработка эскизного проекта. Разработка технического проекта» совместно с полномочными представителями Заказчика.

Система не должна быть закрытой для смежных систем и должна поддерживать возможность экспорта данных в смежные системы через интерфейсные таблицы или файлы данных.

Система должна обеспечить возможность загрузки данных, получаемых от смежной системы.

4.3.2.4. Требования по использованию классификаторов, унифицированных документов и классификаторов

Система, по возможности, должна использовать классификаторы и справочники, которые ведутся в системах-источниках данных.

Основные классификаторы и справочники в системе (клиенты, абоненты, бухгалтерские статьи и т.д.) должны быть едиными.

Значения классификаторов и справочников, отсутствующие в системах-источниках, но необходимые для анализа данных, необходимо поддерживать в специально разработанных файлах или репозитории базы данных.

4.3.2.5. Требования по применению систем управления базами данных

Для реализации подсистемы хранения данных должна использоваться промышленная СУБД postgresql.

4.3.2.6. Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и представлению данных

Процесс сбора, обработки и передачи данных в системе определяется регламентом процессов сбора, преобразования и загрузки данных, разрабатываемом на этапе «Проектирование. Разработка эскизного проекта. Разработка технического проекта».

4.3.2.7. Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы

Информация в базе данных системы должна сохраняться при возникновении аварийных ситуаций, связанных со сбоями электропитания.

Система должна иметь бесперебойное электропитание, обеспечивающее её нормальное функционирование в течение 15 минут в случае отсутствия внешнего энергоснабжения, и 5 минут дополнительно для корректного завершения всех процессов.

Резервное копирование данных должно осуществляться на регулярной основе, в объёмах, достаточных для восстановления информации в подсистеме хранения данных.

4.3.2.8. Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

К контролю данных предъявляются следующие требования:

- система должна протоколировать все события, связанные с изменением своего информационного наполнения, и иметь возможность в случае сбоя в работе восстанавливать свое состояние, используя ранее запротоколированные изменения данных.

К хранению данных предъявляются следующие требования:

- хранение исторических данных в системе должно производиться не более чем за 5 (пять) предыдущих лет. По истечению данного срока данные должны переходить в архив;

- исторические данные, превышающие пятилетний порог, должны храниться на ленточном массиве с возможностью их восстановления.

К обновлению и восстановлению данных предъявляются следующие требования:

- для сервера сбора, обработки и загрузки данных необходимо обеспечить резервное копирование его бинарных файлов (Home) раз в 2 недели и хранение копии на протяжении 2-х месяцев;

- для сервера базы данных необходимо обеспечить резервное копирование его бинарных файлов раз в 2 недели и хранение копии на протяжении 2-х месяцев;

- для данных хранилища данных необходимо обеспечить резервное копирование и архивацию на ленточный массив в следующие промежутки времени:

-холодная копия - ежеквартально;

-логическая копия - ежемесячно (конец месяца);

-инкрементальное резервное копирование - еженедельно (воскресение);

-архивирование - ежеквартально;

4.3.2.9. Требования к процедуре придания юридической силы документам, продуцируемым техническими средствами системы

Требования не предъявляются.

4.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению

Лингвистическое обеспечение АИС «RestaurantControl» должно определять требования к языкам программирования, языкам взаимодействия пользователей с системой, средствам описания предметной области, языкам манипулирования данными, а также к кодированию и декодированию информации. Лингвистическое обеспечение должно быть ориентировано на корректную обработку данных, удобство эксплуатации системы пользователями и единообразие представления информации во всех подсистемах.

При реализации системы должны использоваться языки программирования высокого уровня и стандартные языки обработки данных, обеспечивающие разработку клиентской, серверной и информационной частей системы. С учётом архитектуры и характера решаемых задач в системе допускается использование следующих языков и средств:

- SQL — для запросов к базе данных и операций манипулирования данными;

- C#, NodeJS, TypeScript или иные современные языки высокого уровня — для реализации прикладной логики, клиентских и серверных компонентов;

- HTML, CSS, React — для реализации пользовательских интерфейсов при использовании веб-архитектуры;

- встроенные языковые средства используемой платформы разработки и СУБД.

При реализации системы должны применяться следующие языки и стандарты взаимодействия пользователей и технических средств системы:

- графический пользовательский интерфейс на русском языке;

- экранные формы ввода, просмотра и редактирования данных;

- стандартные средства диалогового взаимодействия, реализуемые программной платформой;

- стандартные сетевые протоколы прикладного взаимодействия, поддерживаемые используемой архитектурой системы.

Для кодирования и декодирования данных должна использоваться кодировка, обеспечивающая корректную обработку русскоязычной текстовой информации. В системе рекомендуется использовать UTF-8 как основную кодировку данных и интерфейсов. Если используемая программная платформа или внешние источники данных требуют иной кодировки, должна быть обеспечена корректная конвертация данных без потери информации. Для взаимодействия с внешними системами, использующими иные кодировки, должны применяться согласованные механизмы преобразования текстовых данных.

Для реализации алгоритмов манипулирования данными в системе должен использоваться стандартный язык запросов SQL, а при необходимости — процедурные расширения выбранной СУБД. Эти средства должны применяться для:

- выборки данных;

- вставки данных;

- обновления данных;

- удаления данных;

- формирования агрегированных и отчётных выборок;

- поддержки процедур резервного копирования и восстановления;

- реализации логики контроля целостности и связности данных.

Для описания предметной области должны использоваться стандартные средства моделирования и проектирования, поддерживающие построение логических и информационных моделей системы. В рамках ранее выполненных практических работ уже использовались модели предметной области, варианты использования, сценарии и иные формы формализации требований, отражающие структуру предметной области ресторана . Для формального описания данных и связей между сущностями могут применяться CASE-средства, поддерживающие моделирование классов, сущностей и отношений.

Для организации диалога системы с пользователем должен применяться графический пользовательский интерфейс. Он должен обеспечивать:

- понятное отображение данных;

- возможность ввода и редактирования информации;

- работу с системой без необходимости знания специальных команд или языков запросов;

- визуальное представление статусов, сообщений и результатов обработки;

- использование русскоязычных терминов, соответствующих предметной области ресторана.

Терминология, используемая в интерфейсе системы, должна быть согласована с ранее сформированным глоссарием предметной области, в который входят такие понятия, как заказ, блюдо, ингредиент, рецептура, стол, смена, статус заказа и другие . Это необходимо для единообразного понимания информации пользователями системы.

Таблица 1. Основные требования к лингвистическому обеспечению

| Направление | Требование |
| --- | --- |
| Языки программирования | Использование современных языков высокого уровня для клиентской и серверной логики |
| Язык работы с данными | Использование SQL и средств выбранной СУБД |
| Языки интерфейса | Русскоязычный графический пользовательский интерфейс |
| Представление данных | Понятные экранные формы, сообщения, статусы и отчёты |
| Кодировка данных | Использование кодировки, обеспечивающей корректную обработку русскоязычного текста |
| Описание предметной области | Использование стандартных средств моделирования и проектирования |
| Организация диалога | Графический оконный или веб-интерфейс с интерактивным взаимодействием |

Таким образом, лингвистическое обеспечение АИС «RestaurantControl» должно обеспечивать единообразное представление информации, корректную обработку данных, удобство взаимодействия пользователей с системой и согласованность применяемых языковых средств с задачами автоматизации деятельности ресторана.

4.3.4. Требования к программному обеспечению

Для программного обеспечения АИС «RestaurantControl» должен быть определён перечень используемых программных средств, а также требования к их качеству, совместимости, сопровождаемости и условиям применения в составе системы. Программное обеспечение системы должно обеспечивать реализацию всех функций, ранее определённых в концепции, анализе предметной области и вариантах использования системы управления рестораном, включая регистрацию заказа, сопровождение заказа, передачу его на кухню, контроль загрузки зала и кухни, складской учёт и формирование отчётности .

В состав программного обеспечения системы входят:

- система управления базами данных;

- серверное прикладное программное обеспечение;

- клиентское программное обеспечение или веб-интерфейс;

- средства формирования отчётности;

- средства резервного копирования и восстановления;

- системное программное обеспечение, необходимое для функционирования прикладных компонентов.

Перечень покупных или готовых программных средств может включать:

- промышленную реляционную СУБД;

- веб-сервер или сервер приложений;

- средства формирования отчётов;

- операционные системы клиентских и серверных рабочих мест;

- средства антивирусной защиты;

- средства резервного копирования и мониторинга.

Таблица 1. Основные категории программных средств

| Категория ПО | Назначение |
| --- | --- |
| СУБД | Хранение и обработка данных системы |
| Сервер приложений | Реализация бизнес-логики системы |
| Клиентское ПО / веб-интерфейс | Взаимодействие пользователей с системой |
| Средства отчётности | Формирование и отображение отчётов |
| Средства резервного копирования | Сохранение и восстановление данных |
| Системное ПО | Обеспечение функционирования серверной и клиентской части |

Программные средства системы должны быть по возможности независимы от конкретных моделей средств вычислительной техники и должны функционировать в стандартной программной среде, предусмотренной архитектурой системы. С учётом ранее зафиксированных требований система должна функционировать на рабочих станциях под управлением Windows 10 либо через веб-интерфейс в локальной сети ресторана . Это означает, что программное обеспечение должно быть адаптировано к эксплуатации на типовых рабочих местах ресторана и не должно требовать уникальной аппаратной платформы.

К обеспечению качества программных средств предъявляются следующие требования:

- функциональность должна обеспечиваться реализацией всех предусмотренных системой функций;

- надёжность должна обеспечиваться за счёт предупреждения ошибок, корректной архитектуры и тестирования программных компонентов;

- удобство применения должно обеспечиваться за счёт понятного интерфейса, единообразия экранных форм и использования устойчивых технологических решений;

- эффективность должна обеспечиваться выбором обоснованных архитектурных, алгоритмических и технологических решений;

- сопровождаемость должна обеспечиваться качественной технической документацией, понятной структурой кода, использованием осмысленных имён объектов, комментариев и единых правил программирования;

- контролируемость качества должна обеспечиваться регулярной проверкой корректности проектных и программных решений на всех этапах разработки.

Для повышения качества программного обеспечения должны использоваться следующие меры:

- поэтапная разработка и тестирование программных компонентов;

- проверка корректности реализации функций;

- проверка совместимости клиентской, серверной части и базы данных;

- анализ журналов ошибок;

- контроль выполнения требований технического задания;

- подготовка и поддержка эксплуатационной и технической документации.

Таблица 2. Основные требования к качеству программного обеспечения

| Критерий качества | Требование |
| --- | --- |
| Функциональность | Реализация всех функций системы |
| Надёжность | Предотвращение ошибок, устойчивость к сбоям |
| Удобство применения | Понятный интерфейс и единообразие взаимодействия |
| Эффективность | Рациональное использование ресурсов и времени отклика |
| Сопровождаемость | Документированность, читаемость и структурированность кода |
| Контроль качества | Проверка решений на этапах разработки, тестирования и внедрения |

Программное обеспечение должно разрабатываться и сопровождаться таким образом, чтобы:

- каждая подсистема выполняла предусмотренные для неё функции;

- ошибки выявлялись на ранних этапах разработки;

- программные компоненты могли модифицироваться и расширяться без полного перепроектирования системы;

- обновления не нарушали целостность данных и работоспособность уже реализованных функций.

Вновь разрабатываемые программные средства должны быть согласованы с общей архитектурой системы, принятой моделью данных и ролевой моделью доступа. При этом специальная необходимость согласования вновь разрабатываемых программных средств с внешним фондом алгоритмов и программ для данной системы отсутствует, поскольку система разрабатывается как самостоятельное прикладное решение для конкретного объекта автоматизации.

Таким образом, требования к программному обеспечению АИС «RestaurantControl» должны обеспечивать качественную реализацию функций системы, совместимость её компонентов, устойчивость к ошибкам, удобство сопровождения и возможность развития системы в соответствии с изменяющимися потребностями ресторана.

4.3.5. Требования к техническому обеспечению

Система должна быть реализована с использованием специально выделенных серверов Заказчика.

Сервер базы данных должен быть развернут на HP9000 SuperDome №1, минимальная конфигурация которого должна быть:

CPU: 16 (32 core);

RAM: 128 Gb;

HDD: 500 Gb;

Network Card: 2 (2 Gbit);

Fiber Channel: 4.

Сервер сбора, обработки и загрузки данных должен быть развернут на HP9000 SuperDome №2, минимальная конфигурация которого должна быть:

CPU: 8 (16 core);

RAM: 32 Gb;

HDD: 100 Gb;

Network Card: 2 (1 Gbit);

Fiber Channel: 2.

Сервер приложений должен быть развернут на платформе HP Integrity, минимальная конфигурация которого должна быть:

CPU: 6 (12 core);

RAM: 64 Gb;

HDD: 300 Gb;

Network Card: 3 (1 Gbit).

Приведенные сервера должны быть подключены к дисковому массиву HP XP с организацией сети хранения данных. Минимальный объем свободного пространства для хранения данных на дисковом массиве должен составлять 100 Тб.

4.3.6. Требования к метрологическому обеспечению

Для АИС «RestaurantControl» требования к метрологическому обеспечению определяются с учётом того, что система относится к информационным системам организационного управления и не предназначена для выполнения физических измерений с использованием специализированных измерительных приборов. Основные функции системы связаны с регистрацией заказов, обработкой данных, учётом ингредиентов, контролем статусов и формированием отчётности. Поэтому метрологическое обеспечение системы носит ограниченный характер и распространяется главным образом на корректность обработки количественных данных и согласованность используемых единиц измерения.

Предварительный перечень измерительных каналов в классическом метрологическом смысле для данной системы не формируется, поскольку система не включает специализированных измерительных каналов физических величин. Вместе с тем в системе используются информационные каналы обработки количественных данных, для которых должны соблюдаться требования точности представления и единообразия измеряемых и рассчитываемых параметров.

К таким данным относятся:

- количество заказанных позиций;

- стоимость блюд и итоговая стоимость заказа;

- количество ингредиентов;

- нормы расхода ингредиентов по рецептуре;

- остатки ингредиентов на складе;

- количество занятых и свободных столов;

- количество активных заказов;

- временные характеристики обработки заказа.

Таблица 1. Основные количественные параметры системы

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Количество позиций заказа | Должно отображаться и обрабатываться без искажения |
| Стоимость блюда и заказа | Должна рассчитываться с установленной точностью денежных значений |
| Количество ингредиентов | Должно храниться и обрабатываться в согласованных единицах измерения |
| Остатки ингредиентов | Должны корректно уменьшаться и отображаться после списания |
| Временные параметры | Должны фиксироваться в едином формате времени |
| Показатели отчётности | Должны формироваться на основе достоверных исходных данных |

Требования к точности обработки параметров в системе заключаются в следующем:

- расчёты стоимости должны выполняться с точностью, принятой для денежных расчётов;

- значения количества и остатков ингредиентов должны рассчитываться и храниться с точностью, достаточной для корректного складского учёта;

- временные параметры должны фиксироваться в едином формате и обеспечивать корректное определение последовательности событий;

- агрегированные показатели отчётности должны соответствовать исходным данным, накопленным в системе.

Метрологическая совместимость технических средств системы должна обеспечиваться в части единообразного представления и обработки данных. Все технические и программные компоненты системы должны использовать согласованные форматы хранения и передачи количественных параметров, единые единицы измерения и единые правила округления.

К управляющим и вычислительным каналам системы, для которых необходимо оценивать точностные характеристики обработки данных, относятся:

- канал расчёта стоимости заказа;

- канал списания ингредиентов по рецептуре;

- канал расчёта остатков ингредиентов;

- канал расчёта агрегированных показателей по смене;

- канал формирования отчётных показателей.

Таблица 2. Вычислительные каналы системы

| Вычислительный канал | Требование к точности |
| --- | --- |
| Расчёт стоимости заказа | Корректный подсчёт суммы по всем позициям заказа |
| Списание ингредиентов | Соответствие фактическому составу рецептуры |
| Расчёт складских остатков | Согласованность значений после операций списания и обновления |
| Расчёт итогов смены | Соответствие суммарным данным по заказам и операциям |
| Формирование отчётных показателей | Достоверность итоговых значений и отсутствие арифметических ошибок |

Технические и программные средства, входящие в состав системы, должны обеспечивать корректную обработку количественных данных, не допускать искажения результатов расчётов и поддерживать внутренний контроль правильности выполнения вычислительных операций. При наладке и испытаниях системы должна выполняться проверка:

- корректности расчёта стоимости;

- корректности списания ингредиентов;

- правильности обновления остатков;

- правильности формирования итоговых показателей;

- согласованности данных между подсистемами.

Специальная государственная или ведомственная метрологическая аттестация для АИС «RestaurantControl» не требуется, поскольку система не относится к средствам измерений и не предназначена для выполнения метрологически значимых физических измерений. Проверка корректности обработки количественных данных должна осуществляться в рамках испытаний системы и приёмки программного обеспечения.

Таким образом, метрологическое обеспечение АИС «RestaurantControl» должно обеспечивать корректность обработки количественных параметров, единообразие единиц измерения, согласованность вычислительных процедур и достоверность расчётных показателей, используемых в деятельности ресторана.

4.3.7. Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение АИС «RestaurantControl» должно определять требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании системы, порядку взаимодействия пользователей и персонала сопровождения, а также мерам по защите от ошибочных действий персонала.

Основными пользователями системы являются сотрудники ресторана, непосредственно участвующие в его операционной деятельности. В ранее разработанных материалах по проекту выделены основные категории пользователей: официант, повар и менеджер, которые работают с заказами, статусами приготовления, загрузкой зала и отчётностью .

Эксплуатацию и техническое сопровождение системы обеспечивает уполномоченный технический персонал заказчика, выполняющий функции системного администрирования, настройки, резервного копирования, контроля журналов ошибок и восстановления работоспособности системы.

Состав сотрудников подразделений, участвующих в эксплуатации системы, определяется штатным расписанием заказчика и при необходимости может изменяться в зависимости от масштаба ресторана, количества пользователей и режима эксплуатации системы.

1) Требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании системы или обеспечивающих её эксплуатацию

В функционировании и эксплуатации системы участвуют следующие категории подразделений и сотрудников:

- персонал зала;

- персонал кухни;

- управленческий персонал;

- технический персонал сопровождения.

Таблица 1. Подразделения и их функции в системе

| Подразделение / категория персонала | Функции в системе |
| --- | --- |
| Персонал зала (официанты) | Регистрация, изменение и сопровождение заказов, просмотр статусов |
| Персонал кухни (повара) | Получение заказов, изменение статусов приготовления, фиксация результатов |
| Управленческий персонал (менеджер) | Контроль загрузки зала и кухни, просмотр заказов, формирование отчётности |
| Технический персонал / системный администратор | Настройка системы, управление пользователями, резервное копирование, восстановление, диагностика и сопровождение |

2) Требования к организации функционирования системы и порядку взаимодействия персонала АС и персонала объекта автоматизации

Организация функционирования системы должна обеспечивать согласованную работу пользователей и технического персонала в рамках установленного регламента эксплуатации. Пользователи должны выполнять только те действия, которые соответствуют их роли и полномочиям в системе.

При возникновении необходимости изменения функциональности системы, исправления ошибок, настройки новых параметров или добавления новых справочников пользователи должны обращаться к ответственному лицу со стороны заказчика или к техническому персоналу сопровождения. Порядок обращения должен быть установлен внутренним регламентом эксплуатации системы и может включать:

- направление письменной заявки ответственному сотруднику;

- уведомление менеджера или администратора системы;

- регистрацию обращения в журнале заявок или инцидентов;

- согласование доработки с лицом, ответственным за сопровождение системы.

Подразделение или сотрудник, обеспечивающий эксплуатацию системы, должен заранее информировать всех пользователей о переходе системы в профилактический режим, плановых обновлениях или технических работах. Такое информирование должно осуществляться не менее чем за 3 дня до начала работ с указанием:

- даты начала работ;

- времени начала и окончания работ;

- предполагаемой продолжительности;

- возможных ограничений в работе системы;

- ответственного лица за проведение работ.

В процессе функционирования системы должны соблюдаться следующие организационные требования:

- все пользователи работают под индивидуальными учётными записями;

- действия пользователей должны соответствовать утверждённым должностным обязанностям;

- операции, влияющие на работоспособность системы или целостность данных, должны выполняться только уполномоченным техническим персоналом;

- сопровождение и обновление системы должны проводиться по утверждённому регламенту;

- резервное копирование и контроль журналов ошибок должны выполняться на постоянной основе;

- при возникновении инцидентов должен применяться установленный порядок уведомления и устранения проблемы.

Таблица 2. Порядок взаимодействия пользователей и персонала сопровождения

| Ситуация | Действия пользователя | Действия персонала сопровождения |
| --- | --- | --- |
| Необходимость доработки системы | Сообщить ответственному лицу или оформить заявку | Рассмотреть заявку, оценить необходимость изменения, выполнить доработку по согласованию |
| Обнаружение ошибки в работе системы | Зафиксировать проблему и сообщить ответственному лицу | Провести диагностику, зарегистрировать инцидент, устранить причину |
| Плановое обслуживание | Ознакомиться с уведомлением и завершить работу в указанный срок | Заранее уведомить пользователей, выполнить работы, восстановить доступ |
| Сбой или недоступность системы | Сообщить ответственному лицу, не предпринимать несанкционированных действий | Провести восстановление, проверить данные и уведомить пользователей |

3) Требования к защите от ошибочных действий персонала системы

Для защиты от ошибочных действий персонала в системе должны быть предусмотрены организационные и программные меры, направленные на снижение вероятности неправильного ввода данных, удаления информации, нарушения логики обработки заказов и иных ошибок эксплуатации.

К защите от ошибочных действий персонала предъявляются следующие требования:

- должна быть предусмотрена система подтверждения легитимности пользователя при входе в систему и при доступе к данным;

- действия пользователей должны выполняться только в пределах их полномочий;

- для всех пользователей должна быть запрещена возможность удаления преднастроенных объектов, системных справочников и стандартной отчётности без специальных прав;

- критически важные действия должны сопровождаться подтверждением со стороны пользователя;

- система должна выводить сообщения об ошибках и предупреждения на русском языке;

- для снижения ошибок ввода должны использоваться справочники, списки выбора, ограничения форматов и проверки корректности данных;

- должно быть разработано полное и доступное руководство пользователя;

- пользователи должны пройти предварительное обучение работе с системой;

- административные и технические функции должны быть отделены от пользовательских функций.

Таблица 3. Основные меры защиты от ошибочных действий персонала

| Направление | Требование |
| --- | --- |
| Подтверждение пользователя | Авторизация по персональной учётной записи |
| Ограничение действий | Ролевое разграничение доступа |
| Защита системных объектов | Запрет удаления преднастроенных объектов без специальных прав |
| Проверка ввода | Контроль форматов, обязательных полей и допустимых значений |
| Предупреждения | Сообщения об ошибках и подтверждение критических операций |
| Снижение ошибок | Наличие руководства пользователя и обучение персонала |

Таким образом, организационное обеспечение АИС «RestaurantControl» должно обеспечивать чёткое распределение функций между пользователями и персоналом сопровождения, регламентированный порядок эксплуатации системы и комплекс мер, направленных на предотвращение ошибочных действий персонала и сохранение устойчивости работы системы.

4.3.8. Требования к методическому обеспечению

Методическое обеспечение АИС «RestaurantControl» должно включать состав нормативно-технической, организационной и эксплуатационной документации, необходимой для корректного функционирования системы, сопровождения её подсистем и обучения пользователей. Методическое обеспечение должно определять единые правила эксплуатации системы, порядок выполнения основных операций, регламенты сопровождения, а также перечень стандартов, нормативов и инструктивных материалов, применяемых при использовании системы.

В состав методического обеспечения должны входить:

- нормативные документы, используемые при создании и эксплуатации системы;

- эксплуатационные инструкции для пользователей;

- инструкции по сопровождению и администрированию системы;

- методики резервного копирования и восстановления данных;

- методики проверки работоспособности системы;

- инструкции по действиям при сбоях и аварийных ситуациях;

- инструкции по информационной безопасности и защите данных;

- регламенты обновления и сопровождения программного обеспечения.

При функционировании системы должны применяться следующие нормативно-технические документы и методические материалы:

- ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 34.201-89, регулирующий состав документации на автоматизированные системы;

- ГОСТ 34.601-90, определяющий стадии создания автоматизированных систем;

- нормативные документы по эксплуатации вычислительной техники и средств электропитания;

- внутренние регламенты заказчика по организации работы ресторана;

- внутренние правила по защите информации и эксплуатации технических средств;

- пользовательские и административные инструкции, разработанные в рамках проекта.

Таблица 1. Состав методического обеспечения системы

| Вид документа | Назначение |
| --- | --- |
| Руководство пользователя | Описание работы пользователей с системой |
| Руководство администратора | Описание сопровождения, настройки и контроля работы системы |
| Инструкция по резервному копированию | Регламент выполнения резервного копирования |
| Инструкция по восстановлению данных | Порядок восстановления после сбоев |
| Инструкция по действиям при авариях | Порядок действий при отказах и нештатных ситуациях |
| Инструкция по информационной безопасности | Правила безопасной работы с системой |
| Методика проверки работоспособности | Порядок контроля состояния системы и её компонентов |
| Регламент обновления ПО | Порядок установки новых версий и исправлений |

Для программного обеспечения и аппаратно-программных компонентов каждой подсистемы должны быть предусмотрены методики, инструкции и регламенты, обеспечивающие их корректную эксплуатацию.

Таблица 2. Методики и инструкции по подсистемам

| Подсистема | Методики и инструкции |
| --- | --- |
| Подсистема управления заказами | Инструкция по регистрации, изменению и сопровождению заказов |
| Подсистема кухонного исполнения | Инструкция по получению заказов на кухню и фиксации статусов приготовления |
| Подсистема контроля зала | Инструкция по контролю загрузки зала и работе со статусами столов |
| Подсистема складского учёта | Инструкция по учёту ингредиентов и списанию по рецептуре |
| Подсистема отчётности и аналитики | Инструкция по формированию отчётов и анализу данных |
| Подсистема управления доступом | Инструкция по работе с учётными записями и правами доступа |
| Серверная и системная инфраструктура | Инструкция по настройке, резервному копированию, восстановлению и мониторингу |

Методическое обеспечение должно содержать ссылки на эксплуатационную документацию используемого программного и технического обеспечения. Для серверного оборудования, клиентских рабочих мест, сетевых компонентов, СУБД и программной платформы должны использоваться официальные инструкции производителей и внутренние регламенты сопровождения.

Методические материалы должны обеспечивать:

- единообразное выполнение операций пользователями;

- снижение вероятности ошибок при эксплуатации системы;

- возможность быстрого обучения новых сотрудников;

- регламентированное сопровождение системы;

- корректное выполнение профилактических и восстановительных работ;

- соблюдение требований безопасности и защиты информации.

Все инструкции и методики должны быть изложены в понятной и доступной форме, ориентированной на соответствующую категорию пользователей: официантов, поваров, менеджера и технический персонал сопровождения.

Таким образом, методическое обеспечение АИС «RestaurantControl» должно представлять собой совокупность нормативных, эксплуатационных и организационных документов, обеспечивающих корректное функционирование системы, её сопровождение, безопасность и единый порядок работы пользователей и технического персонала.

4.3.9. Требования к патентной чистоте

В требованиях по патентной чистоте АИС «RestaurantControl» указывается, что система и её составные части должны быть пригодны для правомерного использования на территории стран, в которых предполагается её эксплуатация. Для данной системы патентная чистота должна быть обеспечена прежде всего в отношении Российской Федерации, поскольку система разрабатывается для эксплуатации в ресторане, действующем в пределах юрисдикции РФ.

По всем техническим и программным средствам, применяемым в системе, должны соблюдаться условия лицензионных соглашений, а также должны быть обеспечены права на их законное использование в составе разрабатываемой и эксплуатируемой системы.

Под патентной чистотой понимается юридическое свойство системы, заключающееся в том, что она может свободно использоваться в соответствующей стране без нарушения действующих на её территории исключительных прав третьих лиц на технические, программные и иные охраняемые решения.

Требования по патентной чистоте распространяются на:

- программное обеспечение, используемое в составе системы;

- технические средства, применяемые при эксплуатации системы;

- базы данных, библиотеки, платформы и иные программные компоненты;

- используемые методы, технологии и интеграционные решения, если на них распространяются ограничения правообладателей.

При создании и эксплуатации АИС «RestaurantControl» должны выполняться следующие требования:

- использование только лицензионного программного обеспечения;

- соблюдение условий использования программных платформ, библиотек, СУБД и иных компонентов;

- соблюдение прав на использование коммерческих и свободно распространяемых программных продуктов;

- отсутствие незаконного использования технических и программных решений, защищённых патентами или иными исключительными правами;

- документальное подтверждение права использования применяемых программных и технических средств при необходимости.

Таблица 1. Основные требования по патентной чистоте

| Объект | Требование |
| --- | --- |
| Программное обеспечение | Использование на законных основаниях в соответствии с лицензией |
| Технические средства | Законное применение без нарушения прав третьих лиц |
| СУБД и программные платформы | Соблюдение лицензионных соглашений и условий использования |
| Сторонние библиотеки и компоненты | Проверка допустимости применения в составе системы |
| Документация и сопроводительные материалы | Отсутствие неправомерного использования охраняемых объектов |

Если в дальнейшем система будет поставляться, тиражироваться или использоваться за пределами Российской Федерации, перечень стран, в отношении которых должна быть обеспечена патентная чистота, должен быть расширен на этапе сопровождения или развития системы.

Таким образом, по всем техническим и программным средствам, применяемым в АИС «RestaurantControl», должны соблюдаться условия лицензионных соглашений и обеспечиваться патентная чистота, необходимая для законного использования системы и её компонентов на территории Российской Федерации.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Разработка АИС «RestaurantControl» должна осуществляться поэтапно в соответствии с требованиями, предъявляемыми к созданию автоматизированных систем. Состав и содержание работ по созданию системы определяются назначением системы, её функциональной структурой, составом подсистем и необходимостью поэтапного ввода в эксплуатацию.

Работы по созданию системы выполняются в три этапа:

- Проектирование. Разработка эскизного проекта. Разработка технического проекта.

- Разработка рабочей документации. Адаптация программ.

- Ввод в действие.

Конкретные сроки выполнения стадий и этапов разработки и создания системы определяются планом выполнения работ, являющимся основанием для организации процесса создания системы. Перечень организаций-исполнителей, а также распределение ответственности между заказчиком и разработчиком определяются организационными условиями выполнения проекта.

Для АИС «RestaurantControl» в рамках разработки проекта:

- Заказчик — ресторан «PolyBistro»;

- Разработчик — ООО Прокопьев.

На первом этапе выполняются работы, связанные с формированием архитектурных и проектных решений, разработкой общей структуры системы, уточнением требований и определением состава подсистем. На данном этапе должны быть подготовлены материалы, определяющие будущую реализацию системы, её логику, информационную структуру и основные технические решения.

На втором этапе осуществляется разработка рабочей документации, создание программных компонентов системы, настройка базы данных, подготовка пользовательских и административных инструкций, а также адаптация программных средств к условиям эксплуатации ресторана.

На третьем этапе выполняются работы по установке, настройке, проверке и вводу системы в эксплуатацию. На этом этапе также проводится обучение пользователей, опытная эксплуатация, устранение выявленных недостатков и подготовка системы к полноценному использованию в деятельности ресторана.

Таблица 1. Состав и содержание работ по созданию системы

| Этап | Содержание работ | Выходные результаты | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектирование. Разработка эскизного проекта. Разработка технического проекта | Анализ требований, уточнение состава функций, проектирование структуры системы, проектирование базы данных, определение архитектуры и состава подсистем | Эскизный проект, технический проект, описание структуры системы, модели данных, уточнённые требования | Разработчик |
| Разработка рабочей документации. Адаптация программ | Разработка серверной и клиентской части, настройка базы данных, реализация функций системы, подготовка рабочей документации, инструкций и регламентов, адаптация программных средств под условия эксплуатации | Рабочая документация, программные компоненты системы, инструкции пользователя и администратора, настроенная тестовая версия системы | Разработчик |
| Ввод в действие | Установка системы, настройка рабочих мест, загрузка исходных данных, обучение пользователей, проведение испытаний, опытная эксплуатация, устранение замечаний, подготовка к промышленной эксплуатации | Установленная и настроенная система, обученные пользователи, акты испытаний и ввода в действие | Разработчик, Заказчик |

Таблица 2. Укрупнённое распределение ответственности по этапам

| Этап | Участие разработчика | Ответственность заказчика |
| --- | --- | --- |
| Проектирование | Формирует проектные решения, модели и документацию | Предоставляет исходные сведения о предметной области и требованиях |
| Разработка рабочей документации и адаптация программ | Реализует функции системы, подготавливает документацию и настраивает ПО | Уточняет требования, согласует решения, предоставляет условия для тестирования |
| Ввод в действие | Устанавливает систему, проводит настройку, обучение и испытания | Обеспечивает рабочие места, участие пользователей и приёмку результатов |

Продолжительность этапов может быть определена следующим образом:

- этап проектирования — 1 месяц;

- этап разработки рабочей документации и адаптации программ — 1 месяц;

- этап ввода в действие — 1 месяц.

Общая продолжительность работ по созданию системы не должна превышать 3 месяцев, что соответствует ранее зафиксированным ограничениям проекта .

В состав работ по созданию системы также могут входить:

- подготовка проектной и эксплуатационной документации;

- подготовка сценариев тестирования;

- создание тестовой и рабочей среды;

- подготовка инструкций по резервному копированию и восстановлению;

- подготовка материалов для обучения пользователей;

- анализ результатов опытной эксплуатации.

Таким образом, раздел «Состав и содержание работ по созданию системы» определяет последовательность этапов создания АИС «RestaurantControl», их содержание, ожидаемые результаты и распределение ответственности между участниками проекта.

6. Порядок контроля и приёмки системы

Контроль и приёмка системы должны проводиться поэтапно и обеспечивать проверку соответствия разработанной системы требованиям технического задания, корректности реализации функций, устойчивости работы, достоверности обработки данных и готовности системы к эксплуатации в условиях реальной деятельности ресторана. Перечень ключевых функций системы, подлежащих проверке, ранее был определён в материалах по вариантам использования и сценариям работы системы, включая регистрацию заказа, контроль загрузки зала, получение заказа на кухню и фиксацию результатов приготовления .

6.1. Виды и объём испытаний системы

АИС «RestaurantControl» должна подвергаться испытаниям следующих видов:

- Предварительные испытания.

- Опытная эксплуатация.

- Приёмочные испытания.

Состав, объём и методы предварительных испытаний системы должны определяться документом «Программа и методика испытаний», разрабатываемым на стадии подготовки рабочей документации.

Состав, объём и методы опытной эксплуатации системы должны определяться документом «Программа опытной эксплуатации», разрабатываемым на стадии ввода системы в действие.

Состав, объём и методы приёмочных испытаний системы должны определяться документом «Программа и методика испытаний», разрабатываемым на стадии ввода в действие с учётом результатов предварительных испытаний и опытной эксплуатации.

В ходе испытаний должны проверяться:

- корректность работы пользовательских функций;

- соответствие системы функциональным требованиям;

- корректность регистрации, изменения и сопровождения заказов;

- передача заказа на кухню;

- изменение и отображение статусов приготовления;

- контроль загрузки зала и кухни;

- формирование отчётов;

- корректность авторизации и разграничения прав доступа;

- сохранность данных при сбоях;

- устойчивость работы системы при штатной нагрузке.

Таблица 1. Виды испытаний системы

| Вид испытаний | Цель испытаний | Основной результат |
| --- | --- | --- |
| Предварительные испытания | Проверка корректности реализации функций системы и выявление ошибок | Протокол испытаний, решение о передаче системы в опытную эксплуатацию |
| Опытная эксплуатация | Проверка функционирования системы в условиях, приближенных к реальной эксплуатации | Акт о завершении опытной эксплуатации, решение о готовности к приёмочным испытаниям |
| Приёмочные испытания | Подтверждение соответствия системы требованиям технического задания и готовности к промышленной эксплуатации | Акт завершения приёмочных испытаний и передачи системы в эксплуатацию |

6.2. Требования к приёмке работ по стадиям

Приёмка работ по стадиям должна проводиться с участием заказчика и разработчика. Местом проведения испытаний является территория заказчика либо иная согласованная площадка, на которой развернута тестовая или рабочая версия системы. Конкретные сроки проведения испытаний определяются календарным планом проекта.

При проведении каждой стадии испытаний должны выполняться следующие действия:

- проведение испытаний в соответствии с утверждённой программой;

- фиксация выявленных замечаний и неполадок;

- устранение выявленных недостатков;

- повторная проверка исправленных функций;

- оформление итоговой документации;

- принятие решения о переходе к следующей стадии.

Таблица 2. Требования к приёмке работ по стадиям

| Стадия испытаний | Участники испытаний | Место и срок проведения | Порядок согласования документации | Статус приёмочной комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительные испытания | Представители заказчика и разработчика | На территории заказчика, в сроки, определённые планом работ | Проведение предварительных испытаний; фиксация выявленных неполадок в протоколе испытаний; устранение выявленных неполадок; проверка устранения замечаний; принятие решения о возможности передачи системы в опытную эксплуатацию; составление и подписание акта приёмки в опытную эксплуатацию | Экспертная группа |
| Опытная эксплуатация | Представители заказчика и разработчика, конечные пользователи | На территории заказчика, в сроки, определённые планом работ | Проведение опытной эксплуатации; фиксация выявленных неполадок в протоколе; устранение неполадок; проверка устранения замечаний; принятие решения о готовности системы к приёмочным испытаниям; составление и подписание акта о завершении опытной эксплуатации | Группа тестирования |
| Приёмочные испытания | Представители заказчика и разработчика | На территории заказчика, в сроки, определённые планом работ | Проведение приёмочных испытаний; фиксация выявленных неполадок; устранение замечаний; повторная проверка; принятие решения о возможности передачи системы в промышленную эксплуатацию; составление и подписание акта завершения приёмочных испытаний и передачи системы в эксплуатацию; оформление акта завершения работ | Приёмочная комиссия |

6.3. Методы проведения испытаний

При испытаниях системы могут применяться следующие методы:

- функциональная проверка пользовательских сценариев;

- проверка на тестовых наборах данных;

- проверка полноты и корректности экранных форм;

- проверка правильности расчётов и отчётных показателей;

- проверка корректности обработки исключительных ситуаций;

- проверка сохранности данных при сбоях;

- проверка разграничения прав доступа;

- проверка журналирования действий и ошибок;

- анализ результатов работы системы в условиях опытной эксплуатации.

Испытания должны охватывать все основные подсистемы системы:

- подсистему управления заказами;

- подсистему кухонного исполнения;

- подсистему контроля зала;

- подсистему складского учёта;

- подсистему отчётности и аналитики;

- подсистему управления пользователями и доступом.

6.4. Порядок согласования и утверждения приёмочной документации

По итогам каждой стадии испытаний должна оформляться документация, включающая:

- протокол испытаний;

- перечень выявленных замечаний;

- сведения об устранении недостатков;

- итоговый акт по результатам стадии.

Приёмочная документация должна согласовываться представителями заказчика и разработчика. Окончательное решение о переходе к следующей стадии либо о вводе системы в промышленную эксплуатацию принимается на основании результатов испытаний и оформленных актов.

6.5. Статус приёмочной комиссии

Для проведения итоговой приёмки системы формируется ведомственная приёмочная комиссия. В её состав входят представители заказчика и разработчика. Комиссия рассматривает результаты предварительных испытаний, опытной эксплуатации и приёмочных испытаний, анализирует полноту устранения замечаний и принимает решение о готовности системы к вводу в эксплуатацию.

Таким образом, порядок контроля и приёмки АИС «RestaurantControl» должен обеспечивать последовательную проверку системы на всех стадиях её готовности, подтверждение соответствия требованиям технического задания и документально оформленное решение о возможности её эксплуатации в деятельности ресторана.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для создания условий функционирования АИС «RestaurantControl», при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям настоящего технического задания и возможность её эффективного использования, в организации заказчика должен быть проведён комплекс технических, организационных и информационных мероприятий.

7.1. Технические мероприятия

Силами заказчика до начала этапа «Разработка рабочей документации. Адаптация программ» должны быть выполнены следующие работы:

- подготовлены помещения для размещения технических средств системы в соответствии с требованиями по эксплуатации и безопасности;

- подготовлены рабочие места пользователей системы;

- обеспечено размещение серверного, сетевого и клиентского оборудования;

- при необходимости выполнена закупка и установка недостающих технических средств;

- организовано необходимое электропитание оборудования, включая подключение критически важных компонентов через источники бесперебойного питания;

- организовано необходимое сетевое взаимодействие между рабочими местами пользователей, серверной частью и базой данных;

- обеспечено наличие технических средств резервного копирования и хранения данных;

- обеспечены условия для размещения тестовой и рабочей среды системы.

Таблица 1. Технические мероприятия по подготовке объекта автоматизации

| Мероприятие | Исполнитель |
| --- | --- |
| Подготовка помещений для размещения технических средств | Разработчик |
| Подготовка рабочих мест пользователей | Заказчик |
| Установка и подключение оборудования | Разработчик |
| Организация электропитания и заземления | Разработчик |
| Организация локальной сети | Разработчик |
| Подготовка серверной и тестовой среды | Разработчик |

7.2. Организационные мероприятия

Силами заказчика до начала этапа «Разработка рабочей документации. Адаптация программ» должны быть решены организационные вопросы, связанные с внедрением и эксплуатацией системы.

К таким вопросам относятся:

- определение состава пользователей системы;

- назначение ответственных лиц со стороны заказчика по взаимодействию с разработчиком;

- определение порядка доступа пользователей к системе;

- определение регламента сопровождения системы;

- установление порядка обработки заявок на изменение функциональности;

- определение порядка проведения резервного копирования и восстановления данных;

- определение порядка уведомления пользователей о профилактических работах;

- выделение ответственных специалистов для взаимодействия с проектной командой по вопросам внедрения, настройки и сопровождения системы.

Если в системе используются внешние источники данных или смежные системы, заказчиком должны быть решены вопросы:

- организации доступа к этим источникам;

- согласования состава и структуры передаваемых данных;

- определения порядка информирования об изменении структуры внешних данных;

- определения ответственных сотрудников за взаимодействие с внешними системами.

Таблица 2. Организационные мероприятия по подготовке объекта автоматизации

| Мероприятие | Исполнитель |
| --- | --- |
| Назначение ответственных лиц со стороны заказчика | Заказчик |
| Определение состава пользователей системы | Заказчик |
| Установление регламента эксплуатации и сопровождения | Заказчик |
| Организация взаимодействия с разработчиком | Заказчик |
| Определение порядка обработки заявок на доработку | Заказчик |
| Определение порядка взаимодействия со смежными системами | Заказчик |

7.3. Изменения в информационном обеспечении

Для организации информационного обеспечения системы должен быть разработан и утверждён регламент подготовки, ввода, обновления и использования данных в АИС «RestaurantControl».

До ввода системы в действие должны быть выполнены следующие мероприятия:

- подготовка справочников блюд, ингредиентов, рецептур, столов, пользователей и ролей;

- определение форматов и правил ввода данных;

- проверка корректности исходной информации, загружаемой в систему;

- унификация используемых кодов, статусов и наименований;

- подготовка исходных данных для начального заполнения системы;

- определение порядка обновления и архивирования данных;

- разработка и утверждение регламента подготовки и публикации данных в системе.

Перечень регламентов и состав информационных объектов может уточняться на стадии «Разработка рабочей документации. Адаптация программ» в зависимости от результатов детализации проектных решений.

Таблица 3. Изменения в информационном обеспечении

| Мероприятие | Исполнитель |
| --- | --- |
| Подготовка справочников и исходных данных | Заказчик совместно с разработчиком |
| Унификация кодов, статусов и наименований | Заказчик совместно с разработчиком |
| Определение форматов ввода данных | Разработчик |
| Подготовка регламента обновления данных | Заказчик совместно с разработчиком |
| Начальное заполнение системы данными | Заказчик совместно с разработчиком |

7.4. Подготовка персонала

До ввода системы в действие должен быть определён состав персонала, работающего с системой, а также порядок его обучения. Пользователи системы должны быть обучены выполнению своих функций в соответствии с установленными ролями: официант, повар, менеджер, системный администратор.

Подготовка персонала должна включать:

- ознакомление с назначением и возможностями системы;

- изучение пользовательских инструкций;

- обучение выполнению типовых операций;

- обучение действиям при возникновении ошибок и нестандартных ситуаций;

- проверку готовности персонала к работе в системе.

Сроки обучения персонала должны соответствовать ранее установленным требованиям:

- официанты и повара — не более 2 рабочих дней;

- менеджер и администратор — не более 1 рабочего дня.

Таблица 4. Мероприятия по подготовке персонала

| Мероприятие | Исполнитель |
| --- | --- |
| Определение состава пользователей | Заказчик |
| Подготовка учебных материалов | Разработчик |
| Проведение обучения пользователей | Разработчик |
| Проверка готовности персонала | Заказчик совместно с разработчиком |

Таким образом, подготовка объекта автоматизации к вводу АИС «RestaurantControl» в действие должна включать комплекс технических, организационных, информационных и кадровых мероприятий, обеспечивающих готовность ресторана к эксплуатации системы в соответствии с требованиями технического задания.

8. Требования к документированию

Таблица 1. Перечень документов по стадиям создания системы

| Этап | Документ |
| --- | --- |
| Проектирование. Разработка эскизного проекта. Разработка технического проекта | Ведомость эскизного проекта |
|  | Пояснительная записка к эскизному проекту |
|  | Ведомость технического проекта |
|  | Пояснительная записка к техническому проекту |
|  | Схема функциональной структуры |
| Разработка рабочей документации. Адаптация программ | Ведомость эксплуатационных документов |
|  | Ведомость машинных носителей информации |
|  | Паспорт системы |
|  | Общее описание системы |
|  | Технологическая инструкция |
|  | Руководство пользователя |
|  | Описание технологического процесса обработки данных |
|  | Инструкция по формированию и ведению базы данных |
|  | Состав выходных данных (сообщений) |
|  | Каталог базы данных |
|  | Программа и методика испытаний |
|  | Спецификация |
|  | Описание программ |
|  | Текст программ |
| Ввод в действие | Акт приёмки в опытную эксплуатацию |
|  | Протокол испытаний |
|  | Акт приёмки системы в промышленную эксплуатацию |
|  | Акт завершения работ |

Указанный состав соответствует типовой структуре документации для автоматизированной системы по примеру ТЗ и ГОСТ 34.602-89 .

8.2. Документы, выпускаемые на машинных носителях

К числу документов и материалов, выпускаемых на машинных носителях, должны относиться:

- модель базы данных системы;

- программные модули серверной части;

- программные модули клиентской части или веб-интерфейса;

- объекты базы данных;

- файлы конфигурации системы;

- шаблоны и формы отчётности;

- комплект эксплуатационной документации в электронном виде.

Таблица 2. Перечень документов и материалов на машинных носителях

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| Модель базы данных | Описание структуры хранения данных системы |
| Объекты базы данных | Таблицы, представления, процедуры, ограничения |
| Программные модули системы | Реализация функций серверной и клиентской части |
| Файлы конфигурации | Настройка параметров работы системы |
| Шаблоны отчётов | Формирование выходной отчётной информации |
| Электронная документация | Использование при сопровождении и эксплуатации |

Поскольку в данной системе нет хранилища данных и ETL-процедур в классическом смысле, перечень машинных носителей должен быть адаптирован под фактический состав АИС «RestaurantControl», а не механически повторять пример для КХД.

8.3. Требования к микрофильмированию документации

Специальные требования к микрофильмированию документации для АИС «RestaurantControl» не предъявляются. Документация должна храниться в печатной и электронной форме в порядке, установленном заказчиком.

8.4. Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения

Документирование программных и технических компонентов межотраслевого применения должно выполняться в соответствии с действующими требованиями ЕСКД, ЕСПД и эксплуатационной документацией производителей соответствующих средств. Для используемых готовых программных и технических средств должны применяться официальные документы поставщиков и производителей, включая:

- руководства по установке;

- инструкции по эксплуатации;

- системные требования;

- описания конфигурации;

- лицензионные условия применения.

8.5. Дополнительные требования к составу и содержанию документации

При отсутствии государственных стандартов, полностью определяющих требования к отдельным документам системы, разработчик должен подготовить документы в форме, обеспечивающей их практическое использование заказчиком.

Документация должна быть:

- полной;

- структурированной;

- изложенной на русском языке;

- понятной соответствующей категории пользователей;

- пригодной для использования при эксплуатации, сопровождении и обучении.

Руководство пользователя должно содержать:

- назначение системы;

- описание пользовательских ролей;

- описание основных операций;

- порядок выполнения типовых действий;

- описание возможных ошибок и способов их устранения;

- краткое описание интерфейса системы.

Документация администратора должна содержать:

- порядок установки и настройки системы;

- порядок резервного копирования;

- порядок восстановления данных;

- порядок создания и изменения учётных записей;

- порядок диагностики ошибок и анализа журналов.

Таким образом, требования к документированию АИС «RestaurantControl» должны обеспечивать формирование полного комплекта проектной, эксплуатационной, испытательной и итоговой документации, необходимой для создания, ввода в действие и дальнейшего сопровождения системы.

9. Источники разработки

Настоящее техническое задание на создание АИС «RestaurantControl» разработано на основе следующих документов и информационных материалов:

- концепция системы управления рестораном, содержащая описание целей, пользователей, возможностей продукта, ограничений и показателей качества ;

- анализ предметной области системы управления рестораном, включающий описание сущностей предметной области и модели данных ;

- варианты использования системы управления рестораном, содержащие перечень актёров, функций и пользовательских сценариев ;

- сценарии вариантов использования системы управления рестораном, определяющие ключевые потоки выполнения основных прецедентов ;

- материалы по анализу активностей, отражающие логику выполнения основных процессов системы ;

- материалы по анализу коммуникаций, используемые для уточнения взаимодействия участников системы ;

- пример технического задания по ГОСТ 34.602-89, использованный как образец структуры и состава разделов ТЗ ;

- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы», определяющий состав, содержание и правила оформления ТЗ ;

- методические материалы по подготовке технического задания по ГОСТ, использованные для уточнения структуры и содержания разделов документа .

При создании системы также должны использоваться следующие нормативно-технические документы и стандарты, упоминаемые в настоящем техническом задании:

- ГОСТ 34.201-89 — в части требований к составу документации на автоматизированные системы ;

- ГОСТ 34.601-90 — в части стадий и этапов создания автоматизированных систем ;

- ГОСТ 15150-69 — в части условий эксплуатации технических средств;

- ГОСТ 21958-76 — в части требований к размещению рабочих мест;

- ГОСТ 12.1.004-91 — в части требований пожарной безопасности;

- ГОСТ 12.2.003-91 — в части общих требований безопасности оборудования;

- ГОСТ Р 50571.22-2000 — в части требований к заземлению оборудования;

- ГОСТ 21552-84 — в части допустимых характеристик вычислительной техники;

- внутренние регламенты заказчика, касающиеся эксплуатации оборудования, организации работы ресторана, доступа пользователей, резервного копирования и сопровождения системы.

__________________________________________

(код технического задания)

СОСТАВИТЕЛИ

| Наименование организации (предприятия) | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО Прокопьев | Менеджер | Прокопьев Д.А |  | 08.04.2026 |

СОГЛАСОВАНО

| Наименование организации (предприятия) | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «PolyBistro» | Директор | Прокудина Ю.А. |  | 08.04.2026 |